附件

广州市番禺区农村建设用地高效开发利用

先行先试方案

（征求意见稿）

为全面推进百县千镇万村高质量发展工程和实施乡村振兴战略，有效盘活农村存量土地资源、提高农村建设用地利用效率、推动农村集体经济高质量发展,根据《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》《广东省农村集体资产管理条例》《广州市农村集体资产交易管理办法》等规定，结合我区实际，制定本先行先试方案。

一、先行先试目的和工作原则

通过农村建设用地高效开发利用先行先试，发挥市场配置资源作用，在开发建设前引入有资金实力和运营能力的企业，分散农村建设用地的建设运营风险，调动农村集体经济组织自主开发农村建设用地的积极性，从而加快全区存量农村建设用地的开发利用，促进农村集体和村民增收。先行先试工作坚持村集体自愿、市场运作、稳妥推进原则。坚持村集体作为实施主体，充分尊重村民意愿和决策权；坚持市场化手段择优引入运营企业，提高项目盈利能力；坚持条件成熟后再推动，确保项目能落地实施。

二、先行先试范围

对本行政区域内以农村集体经济组织名义取得合法用地手续，产权明晰、完善权属登记并取得规划条件的建设用地开展高效开发利用先行先试，具体包括：

（一）以出让或划拨方式取得的国有建设用地。

（二）集体土地所有权不变，办理了使用集体建设用地手续的农村建设用地。

宅基地、安置地、公共设施和公益事业用地不适用于本先行先试方案。

三、先行先试内容

对符合条件的农村建设用地，村集体可在开发建设前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）或区农村集体资产交易中心公开招商提前确定建成物业的承租运营企业并签订协议收取保证金，在符合国土空间规划、产业准入和生态环境保护等要求下自行确定或根据承租运营企业需求制定具体建设方案，由村集体筹措资金按照方案开发建设，建成后即交付运营方并签订物业租赁合同收取租金。

- 先行先试项目实施程序及要求

先行先试项目的实施，主要包括编制招商方案，申报、审核和表决招商方案，委托交易平台公开招商，签订招商协议，实施开发建设，交付物业开展运营六个步骤。

- （一）编制招商方案

### 村集体是招商方案的编制主体，属地镇（街）做好招商方案编制的指导工作。招商方案编制前应当征集村民意愿、合理确定开发建设资金来源、评估土地开发建设条件与预期价值，招商方案应当包括以下内容：

### 1.招商项目基本情况，包括但不限于土地产权状况、位置、面积、容积率、现状、规划条件，开发建设期限以及建筑物交付预期状态等。

2.项目开发建设资金的来源及筹措方式。

3.对申请企业的资格条件要求。

4.招商底价及价格的确定方法。

5.公开招商的方式及程序（包括资格审核确认方式、选取运营企业的方式及评审标准）。

6.招商协议等实质性内容以及保证金管理要求等内容。

7.其他应当包含的内容。

为确保招商方案合法合规、科学可行，村集体在编制招商方案时应落实以下要求：

1.委托法律服务专业机构或人员对招商方案进行审查，确保村集体与相对方的权利、义务、违约责任等约定明确清晰、合法合规，切实保障在招商和协议履行过程中的村集体利益。

- 2.委托专业机构对拟开发项目的建设成本和预期收益进行综合测算评估，确定合理的招商底价。

3.租赁期在物业正式交付后起算，租赁期限不得超过20年，具体期限在招商方案中明确。

- 4.招商方案如明确物业按照中选企业特定运营需求进行设计和建设的，村集体可选择以综合评审方式选取中选企业，物业如无需按照中选企业特定的运营需求进行设计和建设的，村集体可选择以竞价方式选取中选企业。

- 5.方案应约定交易保证金和履约保证金金额，其中履约保证金比例不高于交易金额（合同期内全部租金）的20%，交易保证金可参照履约保证金数额。

- （二）申报、审核与表决招商方案

村集体将编制完成的招商方案（含律师审查意见、第三方评估报告等附件）报所属镇（街），申请建设用地高效开发利用先行先试。

### 镇（街）对村集体提交的招商方案进行审核，并征求区规划和自然资源、住建、发改、农业农村、科工商信、生态环境等相关部门意见。镇（街）综合各部门意见后，将审核结果反馈村集体。

### 村集体根据审核意见对招商方案进行修改完善，经镇（街）党（工）委审核把关后，按照“四议两公开”程序进行民主表决和决议公示，并将表决结果报镇（街）备案。

- （三）委托资产交易平台公开招商

招商方案表决通过并经镇（街）备案后，村集体按照方案确定的方式委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）或区农村集体资产交易中心开展招商，并向交易平台出具招商方案通过表决和已完成备案的证明材料。公开招商应遵循以下要求：

1.以竞价方式选取中选企业的，上述两个平台均可接受委托；招商方案确定以综合评审方式选取中选企业的，仅可委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）。

2.委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）进行招商的，招商公告和结果同步在番禺区农村集体资产交易平台进行公示。

- 3.村集体正式发布招商公告前，应落实建设资金筹措渠道，使用银行信贷资金的，与银行达成并签署相关融资协议。

4.招商公告内容应当与民主表决的方案一致，且发布时限不少于30日。招商未成的，若不改变招商条件，第二次公告发布时限不得少于15日。

- 5.综合评审应当组建评审小组，小组成员为5人或7人。其中，村集体委派1人作为业主方代表，其余成员由交易服务机构从专家库中抽取，应包含财务和建设工程领域专家。

6.公开招商程序按照招商方案和交易平台的交易规则进行，通过资格审核的企业不少于1个（含1个），公开招商有效。

7.公开招商的竞价或评审程序结束后，村集体、中选企业应在交易服务机构提供竞价或评审结果的2个工作日内予以确认，经村集体确认的结果在交易服务机构网站、村务公开栏公示不少于5个工作日。

8.公示完成后，由中选企业缴交交易费用，交易服务机构发放中选通知书。各申请企业缴交的交易保证金由交易服务机构收取和退还，中选企业缴交的交易保证金可按约定转为履约保证金，转存入村集体账户。

（四）签订招商协议。中选通知书发出的5个工作日内，村集体与中选企业签订招商协议，并在番禺区集体经济组织三资管理平台办理协议录入和备案，中选企业向村集体足额缴交履约保证金。所属镇（街）对招商协议条款、合作期限等进行严格把关，确保与经表决的招商方案、招商公告一致。

### （五）实施开发建设。按照招商协议约定，村集体自行制定或根据中选企业需求制定建设方案，办理报建手续，并筹措建设资金在约定的建设期内完成项目的开发建设。为保障建设资金安全和建设项目的顺利实施，开发建设过程应落实以下要求：

1.镇（街）指导村集体成立专门的项目建设监管小组，负责对工程建设质量和进度进行监督和检查。

2.建设方案应当符合各项规划要求，并经村集体表决同意。实施建设前应当办妥各项建设手续。

3.村集体根据建设方案制定项目资金具体的筹措和使用计划，与银行、属地镇（街）签订协议设立共管专户，使用共管专户收存履约保证金、开发建设专项贷款、项目收益权融资款、村集体转入的自有建设资金等，并支付开发建设费用。开发建设资金专户和账目均由镇（街）结算中心代管。

- 4.村集体对建设工程项目的招标，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《番禺区农村集体资产和农村财务管理办法》、《番禺区农村集体工程建设及服务采购项目资金管理工作指引》等规定执行，中选企业具备相关专业资质和技能的，可协助村集体开展工程建设招标和监督工作。

- 5.建设过程中需对建设方案进行变更的，应双方充分协商并达成一致。因建设方案的变更导致村集体投入增加的，应当重新表决方案。

- 6.开发建设项目建成后，村集体经济组织可聘请有资质的第三方机构协助对项目进行验收，或按约定与运营企业共同验收。建设工程验收后村集体及时办理竣工决算和在建工程转固，申办物业产权证书。

（六）交付物业开展运营。物业建成验收后，村集体与运营企业办理物业交付手续，并签订正式的租赁协议，租赁协议不能对公开招商时签订的协议内容进行实质性更改。运营期间，村集体应监督中选企业按规定及约定用途使用物业，并及时收缴租金。

五、先行先试工作的协调与监管

区农村集体留用地开发建设工作领导小组（以下简称“领导小组”）是农村建设用地高效开发利用先行先试工作的协调领导机构。区农业农村局负责日常工作的统筹协调，指导监督各镇（街）执行本先行先试方案，并定期搜集整理全区先行先试工作推进情况和存在的问题等，总结先行先试成效和经验，报送领导小组。

各镇（街）履行推进农村建设用地高效开发利用先行先试工作的第一责任单位职责，负责统筹把握辖区内农村建设用地高效开发利用先行先试节奏，客观评估村集体的财务状况、偿债能力以及先行先试项目的经济前景，指导推动辖区内农村建设用地的公开招商、开发建设、交付运营等工作。每月向领导小组反馈辖区内农村建设用地开发利用动态信息，并建立动态巡查监管机制，及时发现和处置违法违规行为，确保先行先试工作有序推进。

### 番禺区投资促进中心（区招商办）负责统筹收集各镇（街）提供的农村建设用地招商资源，指导并协助各镇（街）开展农村建设用地招商推介活动及对接洽谈重点招商项目。

区发展和改革局（区金融局）负责协助村集体办理农村建设用地项目立项相关手续，搭建村集体建设用地自主开发利用融资对接平台，组织专场对接活动。

### 区规划和自然资源分局负责核查农村建设用地产权情况、国土空间规划，指导村集体办理规划条件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等规划用地手续，对农村建设用地建设方案提出规划指导意见，指导村集体办理建成物业不动产权证。

区住房城乡建设局指导限额以上房屋建筑工程项目办理施工许可证及竣工联合验收等相关手续，联合市场监管部门依法对违规销售（或转让）等行为进行查处。

区科工商信局负责做好农村集体建设用地项目产业政策服务引导工作，落实相关扶持政策，引导企业积极参与农村集体建设用地项目运营。

区司法局对农村建设用地高效开发利用过程中存在的普遍性问题提供法律意见。