附件2

番禺区新型城镇化综合试点项目表

| 序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2016年底累计完成投资（按工程量） | 2017年投资计划 | 项目建设单位 | 项目主管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  | 3526582.02 | 465758.8 | 451808.1 |  |  |
|  |  | 一、城镇基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 续建 | 南大干线(东新高速-莲花大道) | 该项目起点位于东新高速，自西向东经大石街、南村镇、新造镇、化龙镇至石楼镇莲花大道止，路线全长27.3千米，路宽分别为45～76米不等。全线采用城市快速路标准建设，采用沥青混凝土路面，全线设下穿隧道7座，跨线桥5座，立交匝道桥18座，跨涌桥梁19座，过水涵洞5座，人行天桥9座，人行地下通道1座；另建电力隧道、给排水工程、综合管线工程、照明工程、交通设施工程、绿化景观工程等。 | 2014-2021 | 1475600 | 46920 | 100000 | 区交通局 | 区交通局 |
| 2 | 续建 | 南浦三桥工程 | 全长3.02千米，规划红线宽度60米。全线采用城市主干道Ⅰ标准建设，混凝土沥青路面，道路双向8车道。 | 2014-2020 | 66469 | 10600 | 12800 | 番禺建设管理有限公司 | 区住房建设局 |
| 3 | 续建 | 番禺区景观大道（莲花大道-S362线）工程 | 起于莲花大道止于S362线（市良路），道路总长7007米，道路横断面规划宽度60米，双向8车道，设计时速60千米/小时。 | 2010-2018 | 78878 | 25315 | 2260 | 区基建办 | 区基建办 |
| 4 | 续建 | 万博商务区外市政道路工程项目 | 汉溪大道北段，万博二路南侧，万博二路北侧，海顺路，万博三路，万博四路，汇智三路桥梁。 | 2014-2018 | 17636 | 6500 | 6636 | 番禺信息技术投资发展有限公司 | 万博商务区建设指挥部 |
| 5 | 续建 | 国际创新城新造路(滨河路-兴业大道)工程 | 全长约2200米。该道路规划为城市次干道，规划红线宽标准段为40至50米，部分展宽段分别为45米及50米。 | 2014-2018 | 21974 | 8933 | 7255 | 番禺建设管理有限公司 | 广州创新城建设投资有限公司 |
| 6 | 续建 | 番禺区生物医药园配套道路工程(汽车城配套道路工程） | 东南向道路西起东部干线西至七沙涌，长约1.13千米，宽40米，双向4车道；南北向道路北起七沙涌南至狮子洋水闸，长约1.73千米，宽30米，双向4车道。 | 2011-2020 | 45106 | 16648 | 4000 | 区基建办 | 区基建办 |
| 7 | 续建 | 番禺区现代产业园市政道路工程 | 该项目共6条道路，定性为城市次干路，其中1、2、3、4、6号路道路红线宽度30米，5号路道路红线宽度为40米,设计车速为40千米/小时，双向4车道。新建道路、交通、排水、路灯、绿化等。 | 2011-2017 | 41753 | 38887 | 2866 | 区基建办 | 区基建办 |
| 8 | 续建 | 江海路二期项目 | 工程起点从海心村北围涌岩现状砂土路向南沿伸至已实施的江海路一期，路线全长1.052千米.路基宽8至8.5米，路面宽7米，含桥一座长36米，宽12米。全线采用等外级公路标准建设，另建交通设施工程和绿化工程等。 | 2015-2018 | 3918 | 693 | 100 | 石楼镇 | 区交通局 |
| 9 | 续建 | 南丽路市政道路工程 | 西起光明南，东至东环路，路线长4.76千米。全线采用城市次干道Ⅰ级标准建设，路宽40米，水泥砼路面，双向6车道。另建排水工程、路灯工程、道路绿化工程及交通设施工程等。 | 2011-2019 | 54930 | 34207 | 2741 | 区基建办 | 区基建办 |
| 10 | 新建 | 光明大桥工程 | 采用开启式平桥方案，开启式平桥桥位与规划线位保持一致，主桥主跨52.6米（通航净宽不小于45米，开启时净高不小于8米，不开启时净高不小于2.5米），标准横断面为双向4车道，桥梁直接与两侧堤岸连接。 | 2017-2018 | 10439 | 313 | 3000 | 番禺建设管理有限公司 | 区交通局 |
| 11 | 新建 | 汉景山庄北侧道路工程 | 全长约400米，道路宽度为40米，平交2处，双向6车道。主要建设内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程等。 | 2014-2019 | 6114 | 350 | 380 | 区基建办 | 区基建办 |
| 12 | 新建 | 沙头街大罗村、小罗村、小平村、汀根村环村路工程 | 景观大道北长1800米，汀根南长370米，莲花大道西长3000米，路宽6米。 | 2015-2018 | 2000 | 370 | 1472 | 沙头街道办事处（区基建办代建） | 区基建办 |
| 13 | 新建 | 大龙街富怡路（番禺大道至金龙路）改造工程 | 道路全长5.22千米，该道路规划为城市Ⅰ级次干道，路宽44米，双向6车道。 | 2015-2020 | 26515 | 2643 | 3550 | 区基建办 | 区基建办 |
| 14 | 新建 | 广州国际创新城金光东隧道工程 | 起于南大干线与规划金光东大道交叉口以南，沿规划金光东大道向北依次穿过规划南大干线、广医南路、滨江路后，下穿珠江新造水道，止于大学城外环路与华工南路交叉口附近，全长约2.48千米。 | 2017-2020 | 218671 | 2500 | 65100 | 番禺建设管理有限公司 | 广州创新城建设投资有限公司 |
| 15 | 新建 | 金光西大道（滨河路至兴业大道）工程 | 全长约1.7千米，，规划红线宽标准段为40米，部分展宽段分别为45米至50米，占地面积约200亩。 | 2015-2020 | 39119 | 90 | 300 | 区土地开发中心（区基建办代建） | 区基建办 |
| 16 | 新建 | 金光东大道（滨河路至兴业大道）工程 | 全长730米，，路宽60米，双向8车道，总投资9400万，占地面积约65亩。 | 2015-2018 | 32298 | 0 | 4150 | 区基建办（番禺建设管理有限公司代建） | 广州创新城建设投资有限公司 |
| 17 | 新建 | 广医新校区南侧道路（南村大道-新化快速）工程 | 全长约3969米，该道路规划为城市次干道，沥青混凝土路面，路宽分别由40米、30米两段组成。 | 2015-2018 | 74529 | 194 | 9840 | 番禺建设管理有限公司 | 广州创新城建设投资有限公司 |
| 18 | 新建 | 金枫大道北延至龙沙码头段工程 | 路线全长0.395千米，全线采用城市主干道标准建设，道路红线宽度为60米。 | 2014-2019 | 5741 | 1425 | 1100 | 番禺建设管理有限公司 | 区交通局 |
| 19 | 新建 | 兴业大道（番禺大道－亭南路）整治工程 | 路线全长约11.47千米，该道路规划为城市主干道，规划红线宽标准段为60米，部分展宽段分别为65米及70米，本次改造内容主要包括:1.市新路至谷围新村段(约5.4千米）拓宽2个车行道。2.市新路至亭南路（约6.2千米）加铺沥青混凝土罩面。3.南沙港快速、板桥路、市新路交叉口渠化改造及暨南大学连接兴业大道路口工程建设。4.架空过路弱电、进行电信管线下地改造等。5.南部快速路至终点路段的交通标志、标线整治。6.番禺大道至市新路局部中央绿化带内隔离网除锈翻新等。 | 2012-2020 | 5506 | 200 | 2365 | 区基建办 | 广州国际科技创新城开发建设指挥部 |
| 20 | 新建 | 金龙路（市莲路至亚运大道）工程 | 北起市莲路，南至亚运大道，全长约1.687千米，该道路规划为城市主干道，道路规划红线宽标准段为60米，部分展宽段为70米。跨线桥工程位于亚运大道金龙路交叉口处，全长约0.73千米，桥梁及引道宽度为35米。 | 2016-2020 | 41000 | 3771 | 3776 | 区基建办 | 区基建办 |
| 21 | 新建 | 沙溪大桥扩建工程 | 由沙溪大桥扩建段、沙溪大道交叉口改造段两部分组成，合共路线全长2.155千米，路宽分别为46-59米不等，计划总投资46444万元。 | 2016-2019 | 46444 | 180 | 2000 | 区交通局 | 区交通局 |
| 22 | 新建 | 万博商务区市政道路、地下环路及综合管沟工程项目 | 汉溪大道北延段、万博一路（含2座高架桥），汇智一路、汇智二路，汇智三路（含2座匝道桥），万惠二路。 | 2016-2018 | 162653 | 5500 | 110000 | 番禺信息技术投资发展有限公司 | 万博商务区建设指挥部 |
| 23 | 前期 | 市良路与西环路交叉口改造工程 | 市良路至西环路交叉口全长500米内。市良路路宽69.5米。 | 2015-2018 | 5905 | 300 | 535 | 区基建办 | 区基建办 |
| 24 | 前期 | 东艺路一支路工程（原金山谷花园小区2号地块配套道路） | 北起东艺路，南至易兴大道，长约0.4千米，路宽20米。 | 2011-2018 | 3435 | 30 | 30 | 区基建办 | 区基建办 |
| 25 | 前期 | 市桥立交改造工程 | 1、拆除2、3、8、9号桥梁，原址重建。2、对4、5、7号桥的高挡土墙部分进行拆除，采用泡沫轻质土对路基进行换填。3、拆除10号桥梁，采用泡沫轻质土对该段路基进行回填。4、对于其他桥梁及路基的病害，进行维修。建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、装饰工程、通信管沟等。 | 2015-2020 | 31210 | 1251 | 1500 | 区基建办 | 区基建办 |
| 26 | 前期 | 广澳高速公路莲花大道互通立交工程 | 双喇叭形完全互通式立交，加宽高速公路主线约1千米，新建立交匝道约4363米。 | 2013-2018 | 33566 | 102 | 140 | 区基建办（番禺建设管理有限公司代建） | 区基建办 |
|  |  | 二、文教卫体社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 续建 | 番禺区大石人民医院易地重建项目 | 用地面积为41025平方米，总建筑面积为48000平方米，建楼高16层的门诊住院综合楼1幢，楼高3层的配套用房1幢，楼高1层高压氧舱1幢，地下污水处理池1座。其中，门诊住院综合楼45973平方米，配套用房1719平方米，高压氧舱308平方米，地下污水处理池209.7平方米。 | 2014-2017 | 25019 | 21000 | 2000 | 番禺区第二人民医院（区基建办代建） | 区卫生和计划生育局 |
| 28 | 续建 | 何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程 | 现址拆除部份建筑后新建1座高15层，地下1层，建筑面积约32703平方米的外科医疗综合大楼，规划用地面积12403平方米。 | 2014-2018 | 14098 | 5800 | 7000 | 番禺区何贤 纪念医院（区基建办代建） | 区卫生和计划生育局 |
| 29 | 续建 | 番禺区石楼人民医院扩建住院楼工程 | 占地面积1769平方米，建筑面积12296平方米。建设一幢地下一层，地上6层新住院楼。新增床位200张。 | 2014-2018 | 5026.3 | 1141 | 1850 | 广州市番禺区石楼人民医院 | 区卫生和计划生育局、石楼镇 |
| 30 | 新建 | 番禺中学扩建九年一贯制学校工程 | 新建一所96个班的九年一贯制学校，占地面积108772平方米、建筑面积80000平方米。 | 2014-2019 | 35727 | 9961 | 15252 | 番禺中学（区基建办代建） | 区教育局 |
| 31 | 新建 | 清流小学 | 占地面积15917.85平方米，建筑面积9343平方米。新建一所18个班小学，建教学楼及体育馆各一幢。 | 2013-2018 | 2976 | 60 | 300 | 清流小学 | 区教育局、石楼镇 |
| 32 | 新建 | 飞鹅岭小学工程 | 新建一所36班的小学，占地面积29111平方米，总建筑面积27137平方米。 | 2013-2018 | 4300 | 2686 | 1400 | 区教育局（区基建办代建） | 区教育局 |
| 33 | 新建 | 番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程 | 工程建筑总面积88560平方米。包括新建污水处理站、高压氧舱楼1幢，新建门急诊、医技、住院楼1幢，新建地下机械车库。 | 2015-2018 | 65412 | 6231 | 6000 | 区基建办（区基建办代建） | 区卫生和计划生育局 |
| 34 | 新建 | 番禺国家地面气象观测站和番禺科普馆工程项目 | 番禺国家地面气象观测站用地面积2550平方米。番禺科普馆用地面积4000平方米，建筑面积4000平方米，楼高4层。 | 2014-2018 | 5200 | 60 | 304 | 区气象局（区基建办代建） | 区气象局 |
| 35 | 新建 | 新造镇谷围新邨综合提升工程 | 包括应急工程和升级改造工程。整治地面和人行道下沉，部分公寓台阶修整，建设中心湖活动场所，增设体育活动设施，部分公寓外墙面装饰改造。瑞丰园铺设煤气管道工程、视频监控系统安装工程、谷围新邨房屋修缮维修项目。 | 2015-2018 | 2950 | 1348.55 | 700.9 | 谷围新村管理办公室（区基建办代建） | 谷围新村管理办公室 |
| 36 | 前期 | 何贤纪念医院扩建内科医疗综合大楼工程 | 在现医院用地范围南侧（拆迁范围），建设一栋内科医疗综合大楼，建筑面积约为三万平方米。 | 2018-2020 | 15000 | 0 | 0 | 何贤纪念医院（区基建办代建） | 区卫生和计划生育局 |
| 37 | 前期 | 番禺区儿童医院建设 | 启动区第二人民医院二期建设，与省级医疗机构合作。计划投资3.2亿元，建筑面积4万平方米，设置床位400张，其中儿科250张，妇产科150张。 | 2018-2020 | 32000 | 0 | 0 | 番禺区第二人民医院 | 区卫生和计划生育局 |
| 38 | 前期 | 飞鹅岭初级中学工程 | 新建一所36个班中学，项目占地面积30016平方米，总建筑面积25000平方米。 | 2013-2019 | 10000 | 120 | 1700 | 区教育局 | 区教育局 |
| 39 | 续建 | 象贤中学扩建教学楼、羽毛球馆、体育馆、艺术馆工程项目 | 建学楼，羽毛球馆，体育馆，艺术馆各一幢，项目总占地5442平方米，建筑总面积12847平方米。 | 2013-2017 | 3670 | 1548 | 1753 | 象贤中学 | 区教育局 |
| 40 | 新建 | 番禺区市桥侨联中学后勤服务楼工程 | 建一栋高五层局部二层的后勤服务楼，占地面积1242平方米，总建筑面积9566.4平方米。 | 2013-2018 | 2970 | 20 | 500 | 市桥侨联中学 | 区教育局 |
| 41 | 新建 | 广州大学城（BB0101630 地块）小学 | 总用地面积19292.7平方米，总建筑面积16288平方米。主要建设内容包括教学楼，体育馆及人防地下室及配套室外工程。 | 2015-2018 | 6527 | 1022 | 4568 | 区教育局 | 区教育局 |
| 42 | 新建 | 广州大学城（BB0101801 地块）初级中学 | 总用地面积26432平方米，总建筑面积22759平方米。主要建设内容包括教学，体育馆，运动场，人防地下室及配套室外工程。 | 2015-2018 | 8630 | 896 | 6041 | 区教育局 | 区教育局 |
| 43 | 新建 | 广州大学城（BB0101801 地块）幼儿园 | 总用地面积5400平方米，总建筑面积6249平方米。主要建设内容包括教学楼，运动场地及配套室外工程。 | 2015-2018 | 2130 | 276 | 1491 | 区教育局 | 区教育局 |
| 44 | 前期 | 番禺区工人文化宫 | 占地面积9501平方米,计划建楼高14层的职工活功中心楼1幢(含地下停车场),建筑总面积36650平方米。主要用作职工教育培训、文艺演出、群众广场文化、体育项目比赛、休闲娱乐等用房。 | 2017-2019 | 19916 | 500 | 1699 | 区总工会（区基建办代建） | 区总工会 |
|  |  | 三、保障房民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 续建 | 广汽生活区15#-18#楼 | 建筑占地面积51000平方米，拟建配套综合服务中心1幢，公交首尾站1幢，公共厕所1座，生活垃圾收集站1座及住宅楼3幢，总建筑面积为129511平方米。 | 2013-2018 | 43975 | 13553 | 14215 | 莲花山保税区 | 区住房保障办 |
| 46 | 续建 | 南景园安置区西园一、二期 | 建筑面积52779平方米。一期工程总用地面积约12081平方米，用地规划建两幢17层、一幢15层住宅楼，总建筑面积为35989平方米，其中住宅面积24229平方米，地下室面积6506平方米，安置房255套。二期（1、2、5、6、7）：计划建5幢拆迁安置房。 | 2011-2020 | 17296 | 5783.82 | 600 | 区土地开发中心 | 区土地开发中心、桥南街 |
| 47 | 续建 | 泰安园安置区 | 占地面积19365.48平方米，建筑面积23815平方米。一期用地面积为8452.3平方米，用地规划一幢16层、2幢13层的住宅楼，一至三层裙楼为住宅配套（商业），总建筑面积为23815平方米，其中住宅建筑面积12059平方米，商业建筑面积6065平方米，地下层面积4490平方米，容积率为2.5。住宅户数为158户，其中安置房两栋80户（户型为60-100平方米），廉租房一栋78户（户型为60平方米）。 | 2011-2017 | 6938.62 | 6076.42 | 200 | 区土地开发中心 | 区土地开发中心、市桥街 |
| 48 | 前期 | 盛龙安置区（二期）工程 | 项目规划总用地面积72746平方米，总建筑面积24.7万平方米。 | 2018-2020 | 115833 | 191.88 | 50 | 番禺建设管理有限公司 | 区土地开发中心 |
| 49 | 前期 | 番禺区新造新城（秀发村、崇德村、思贤村）项目 | 项目占地面积115157平方米，计划建筑总面积309450平方米（含地下停车场）。 | 2017-2020 | 51322.56 | 1292.04 | 3600 | 番禺建设管理有限公司 | 区土地开发中心 |
| 50 | 新建 | 桥南街德信路保障房项目 | 项目用地面积20933平方米，建筑面积71148平方米。拟建4栋公租房及相关配套设施，约1500套。 | 2015-2018 | 51759 | 121.16 | 1000 | 区住房建设局 | 区住房建设局 |
| 51 | 续建 | 市桥街东郊村及周边成片更新改造项目 | 占地面积153700平方米。建筑面积18万平方米，包括盛泰地块、北基大街安置区、天方园、市桥制药厂。建设8万平方米住宅（部分为安置房）和5000平方米商铺（与村置换）。提升东郊村村集体收入，改善城区交通和市桥河景观，扩建长堤东路。 | 2014-2019 | 150000 | 31175 | 1700 | 市桥街道办事处（区基建办代建） | 市桥街道办事处 |
|  |  | 四、生态环保项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 续建 | 化龙镇七沙水闸重建工程 | 水闸净宽80米,拆除狮子洋水闸，设计排涝流量345立方米/秒，200年一遇。 | 2014-2019 | 25780 | 10237.79 | 3659.68 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 53 | 续建 | 化龙镇七沙泵站新建工程 | 防洪（潮）标准采用200年一遇洪水设计。相应设计排涝流量40立方米/秒，水泵设计扬程为2.5米，最高扬程为3.4米。 | 2014-2018 | 16160 | 9662.54 | 400 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 54 | 续建 | 石基镇旧滘涌泵站工程 | 水闸净宽5米，泵站设计流量6.6立方米/秒。 | 2014-2018 | 3336 | 1639.21 | 150 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 55 | 续建 | 莲花围整治工程(莲花山水闸至狮子洋水闸段) | 全长3.48千米。设计标准按200年一遇设计，工程主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物为4级。 | 2014-2020 | 29674 | 11510.72 | 1000 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 56 | 续建 | 联围围整治工程（联围涌至九塞涌段） | 堤防整治全长1.2千米。 | 2015-2017 | 7615 | 842.8 | 1135 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 57 | 续建 | 石基镇小龙涌整治工程 | 石基镇，一类河涌，整治河涌长9.74千米（已完成2.8千米）。河堤整治，河涌清淤，部分堤段铺设污水管及景观绿化等。 | 2014-2016 | 7048 | 2101.46 | 6234.17 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 58 | 续建 | 番禺区“一村三岛”堤路结合工程 | 本工程包括一村三岛的所有外江堤围及所在的水闸、泵站、涵窦，全长50.17千米，重建或新建水闸泵站21座。 | 2009-2016 | 97579 | 60939.75 | 2300 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 59 | 续建 | 前锋净水厂扩建三期工程 | 扩建污水处理规模20万吨/天。 | 2015-2016 | 47990.54 | 39529.76 | 8460.78 | 番禺污水治理有限公司 | 区水务局 |
| 60 | 新建 | 兰陵涌整治工程 | 市桥城区，三类河涌，整治长度1.759千米。主要内容：修建河涌堤岸及堤岸路面、堤岸绿化等整治工程，另重建桥涵2座，沿河涌铺设截污管，全长3.422千米。 | 2014-2018 | 2999 | 1901.94 | 232.57 | 市桥河水系综合整治工程指挥部 | 区水务局 |
| 61 | 新建 | 涌边涌整治工程 | 河涌整治长度为1.957千米，三类河涌，主要内容：河涌清淤长0.987千米，沿线拆除清理河道障碍物；沿线堤岸加固及截污治理工程，长0.97千米，铺设截污管道；堤顶铺设砼路面及花槽；改造小桥6座。 | 2014-2018 | 2985 | 552.34 | 890 | 市桥河水系综合整治工程指挥部 | 区水务局 |
| 62 | 新建 | 南村镇市头涌整治工程 | 河涌整治长度1.2千米，包括河涌清淤、河堤整治、堤顶道路等。 | 2015-2018 | 2950 | 644 | 1200 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 63 | 新建 | 石北围混凝土路面工程（含钟村、洛浦段） | 铺设堤顶混凝土路面全长4070米，重建石北围农场涵窦和洛浦涵窦，并建设配套的限车墩及交通指示牌。 | 2011-2018 | 3212 | 2315.82 | 236 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 64 | 新建 | 恒联围加固工程（三期） | 陇枕围北斗桥段砼路面长4.35千米，堤顶铺设混凝土路面。 | 2015-2019 | 6108 | 1681.73 | 200 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 65 | 新建 | 南村镇污水支管网首期工程--罗边涌、罗边村AB线截污工程 | 建设污水管网约1.4千米。 | 2015-2017 | 1900 | 1450 | 450 | 番禺污水治理有限公司 | 区水务局 |
| 66 | 新建 | 石壁街谢石环山河截污工程 | 建设污水管网约3千米。 | 2015-2017 | 2100 | 840 | 1260 | 番禺污水治理有限公司 | 区水务局 |
| 67 | 前期 | 南郊水闸重建工程 | 在原址重建开敞式水闸，闸孔单孔，净宽7米，过闸流量为14.2立方米/秒，闸槛高程-2.5米，闸顶高程4.1米，闸室长18米。排涝标准20年一遇24小时设计暴雨一天排干，防洪标准100年一遇。主要建筑物级别1级。 | 2018-2019 | 1303 | 0 | 0 | 市桥河水系综合整治工程指挥部 | 区水务局 |
| 68 | 前期 | 联围围整治工程（九塞涌段至莲花山水闸段） | 堤防整治全长1.2千米。 | 2016-2019 | 7095 | 1038.47 | 1000 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 69 | 前期 | 丹山河新市桥客运站北出口至银平路段堤路工程 | 新建总长度约503.85米沥青砼堤顶路面，堤顶路面宽8米。 | 2018-2020 | 1663 | 0 | 0 | 市桥河水系综合整治工程指挥部 | 区水务局 |
| 70 | 前期 | 洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程 | 堤防整治全长4千米。 | 2017-2018 | 7000 | 0 | 500 | 区河涌管理所 | 区水务局 |
| 71 | 前期 | 番禺湖森林湿地公园桥梁工程 | 在南山峡水道上建一座连接孖岗公园与滴水岩公园的便桥，通航净空要求为30米×6米。 | 2016-2018 | 2000 | 85.55 | 680 | 区河涌管理所 | 区水务局 |