洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程邀请公告

致各投标人：

- 一、项目概况和招标范围

1、工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程

2、项目地点：广州市番禺区洛浦街道

3、工程规模和内容：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程进行施工。具体包括（1）、洛涛居北区新建围墙：拆除原有存在安全隐患的临时护栏，重新砌筑封闭式的围墙（样式同华荟明苑一致）；按居委及业主要求保留原有路口并设置封闭式不锈钢大门，平时落锁，必要时可开启；该段围墙边花岗岩人行道的新建（将洛浦路扩建后人行道与本工程围墙建筑边线间的区域硬底化）；

（2）、洛浦公园西门按业主要求新建花岗岩人行道，并恢复新建入口的混凝土台阶及坡道，增设一道不锈钢手动伸缩大门，方便园方管理；

（3）、洛浦公园南门新建新建花岗岩人行道与洛溪大桥拓宽工程的人行道贯通，新建钢筋混凝土挡土墙及人行道护栏，完善人行系统相关安全设施。

（4）、洛湖居、华荟明苑、长大等地块新建花岗岩人行道（将洛浦路扩建后人行道与围墙建筑边线间的区域硬底化）；

（5）、彩虹楼地块新建混凝土地面（将洛浦路扩建后人行道与征地红线间的区域及征地破坏的砼地面硬底化）；

（6）、其他相关改造设计内容详见施工图。

4、招标控制价（投标限价）：人民币1579970.48元（其中：绿色施工安全防护措施费43716.88元）

5、资金来源：财政资金

6、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收。综合单价包干、措施费项目包干。

7、工程质量要求： 合格

8、工期： 60个日历天。

- 二、招标公告时间

2023年 12 月 22 日至2023年 12 月 27 日(北京时间，下同)。

- 三、递交投标文件时间、开标时间和地点

1、递交投标文件时间：2023年 12 月 27 日 9 时 30 分至2023年 12月 27 日 10 时 00 分。

2、开标开始时间：2023年 12 月  27  日 15 时 00 分。

3、地点：广东广信建筑工程监理有限公司 （详细地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号A栋5003、5005房）。

- 四、投标文件组成

1、法定代表人身份证明及授权委托书(法定代表人参加时不须提供授权委托书)；

2、营业执照复印件；

3、市政公用工程施工总承包叁及或以上资质证书复印件；

4、拟投入项目负责人相关证书复印件（项目负责人须具有市政公用工程专业二级或以上注册建造师证书，且持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）。

5、拟投入专职安全员相关证书复印件（专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类或C3类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书）。

6、报价书（格式见附件一，含报价清单）；

以上投标文件资料全部盖投标人公章并装订成册一式三份（一正二副），投标人应确保投标文件密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取文件的空隙。

- 五、开标及定标

招标代理人员在招标人和各投标单位的见证下，当众开启各单位的报价书。合理报价最低的单位确定为本项目的施工单位，如有最低报价相同的单位，则以摇珠的方式确定。

- 六、其他说明

1、中标单位与发包人在签订合同后要求立刻组织开展工作，并保证在60个日历天内完成有关工作。

2、在投标报价时，必须把绿色施工安全防护措施费（43716.88元）作为投标报价的组成部分，但绿色施工安全防护措施费及暂列金额不参与施工投标降点，否则作为废标处理。

3、投标单位应根据本邀请公告“四、投标文件组成”要求提供相关资料，不满足“四、投标文件组成”要求或未在规定时间内递交投标文件的，均作为废标处理。

七、联系方式

招标人：广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

地  址：广州市番禺区洛浦街道环岛南路312号

联系人：梁工

电  话：020-84586113

招标代理机构：广东广信建筑工程监理有限公司

地  址：广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号A栋5003、5005房

联系人：张工

联系电话：020-84820842/13480255875

日期：2023年12月18日

附件一：报价书及报价清单、财政评审工程量清单（另册）

报价书

项目名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程

| 报价人名称 | 投标报价 | 工期 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标总报价： （元） # 其中绿色施工安全防护费： （元） | 个日历天 |

注：

- 此表需附工程量报价清单。

- 本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；招标人拒绝接受有选择性报价的投标。报价方式为人民币报价，如有小数点，则保留小数点后两位。报价人应根据招标人发出的财政评审工程量清单内容进行逐项报价。凡是单价或总价超出财政评审工程量清单中的价格一律视为无效报价。

- 对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

- 投标报价为完成本项目所需的全部费用，包括项目组织的费用等为实施并完成本项目的成本、管理费、利润、税金、其它费用在内完成全部费用。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

报价清单：

| 单位工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1.2 | 新建人行道部分 |  |  |  |  |
| 1.3 | 加厚挡土墙 |  |  |  |  |
| 1.4 | 洛涛居北区新建围墙工程（3.46米+28.64米，共32.1米） |  |  |  |  |
| 1.5 | 挡土墙工程 |  |  |  |  |
| 1.6 | 洛浦公园西门处 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.植物种类:原有约1m高杂乱绿植 |  | m2 | 1581 |  |  |  |  |
| 2 | 050101007002 | 清除地被植物 | 1.植物种类:原有约0.3m高杂乱绿植 |  | m2 | 434.18 |  |  |  |  |
| 3 | 050101007003 | 清除地被植物 | 1.植物种类:原有约0.5m高杂乱绿植 |  | m2 | 340.44 |  |  |  |  |
| 4 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:挖除路基土 |  | m3 | 631.68 |  |  |  |  |
| 5 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别:原有约10cm厚建筑垃圾 |  | m3 | 22.06 |  |  |  |  |
| 6 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆(板）的高度:拆除洛涛居北区原有镀锌钢管护栏，高1.5m |  | m | 39.52 |  |  |  |  |
| 7 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆(板）的高度:拆除原有白色镀锌方钢管护栏 |  | m | 100.6 |  |  |  |  |
| 8 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.构件名称:拆除原有一排不锈钢宣传栏，共7个，每个宣传栏约4m长，2.5m高，拆除后需根据业主需要妥善保管 |  | m | 28 |  |  |  |  |
| 9 | 041001008001 | 拆除原有钢筋砼方形墩 | 1.结构形式:拆除原有钢筋砼方形墩600*600*600 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 041001008002 | 拆除原有钢筋砼防撞墙 | 1.结构形式:拆除原有钢筋砼防撞墙500*1000*4500mm |  | m3 | 2.25 |  |  |  |  |
| 11 | 041001008003 | 拆除混凝土结构-球墨铸铁盖板渠 | 1.原有破损球墨铸铁盖板640*390 2.凿除原有破损的井座及砖砌井壁 |  | m | 57.9 |  |  |  |  |
| 12 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.厚度:150厚6%水泥稳定石屑 |  | m2 | 320.29 |  |  |  |  |
| 13 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.厚度:200厚C35混凝土 |  | m2 | 320.29 |  |  |  |  |
| 14 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有路基土/路面基层/杂草等 2.运距:5公里 |  | m3 | 840.83 |  |  |  |  |
| 15 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有建筑垃圾 2.运距:5公里 |  | m3 | 22.06 |  |  |  |  |
| 16 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:5公里 |  | m3 | 70 |  |  |  |  |
|  |  | 新建人行道部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:150厚5.5%水泥稳定碎石 |  | m2 | 2454.6 |  |  |  |  |
| 18 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:8cm厚花岗岩人行道砖300*150*80mm(含盲道砖) 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 2454.6 |  |  |  |  |
| 19 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩压条1200*150*160mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼后座 |  | m | 484 |  |  |  |  |
| 20 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石1000*150*300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼后座 |  | m | 53.6 |  |  |  |  |
| 21 | 040205018001 | 警示柱 | 1.类型:新建警示柱 |  | 根 | 16 |  |  |  |  |
| 22 | 040205018002 | 车止石 | 1.类型:新建花岗岩车止石，高1000mm，直径200mm |  | 根 | 16 |  |  |  |  |
| 23 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:150厚6%水泥稳定石屑 |  | m2 | 378.64 |  |  |  |  |
| 24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:200厚扩建C35混凝土路面 |  | m2 | 378.64 |  |  |  |  |
| 25 | 040309001001 | 新建人行道护栏 | 1.栏杆材质、规格:高度1.22m，立柱3.5厚80*80方钢管，上下横杆2.5厚30*30镀锌方钢管，竖杆3厚60*60镀锌方钢管+2.5厚30*30镀锌方钢管 2.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m | 201.44 |  |  |  |  |
| 26 | 040309001002 | 新建人行道拦车杆 | 1.栏杆材质、规格:Φ60*3mm镀锌钢管，高250mm 2.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m | 97.76 |  |  |  |  |
| 27 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:安装原有一排不锈钢宣传栏，共7个，每个宣传栏约4m长，2.5m高 |  | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 28 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:100厚4%水泥稳定石屑 |  | m2 | 4.55 |  |  |  |  |
| 29 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:踏步高150mm，宽300mm 2.混凝土强度等级:C20混凝土台阶 |  | m3 | 0.73 |  |  |  |  |
| 30 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15预拌水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面花岗岩300*300 |  | m2 | 3.76 |  |  |  |  |
| 31 | 010512008001 | 球墨铸铁盖板渠 | 1.现浇C20砼找平 2.单件体积:640*390*30球墨铸铁盖板渠 3.混凝土强度等级:C30钢筋砼井座150*120 |  | m | 57.9 |  |  |  |  |
| 32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:原有墙体结构 2.安装方式:20厚WP M15水泥防水砂浆打底做槎+8厚氯丁胶乳防水砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:45*145*5黄色外墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白色专用填缝剂细致勾明缝 |  | m2 | 5.61 |  |  |  |  |
|  |  | 加厚挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 3.552 |  |  |  |  |
| 34 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:8 2.植入深度:200mm |  | 根 | 25 |  |  |  |  |
| 35 | 040901008002 | 植筋 | 1.材料种类:12 2.植入深度:483mm |  | 根 | 150 |  |  |  |  |
| 36 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.25 |  |  |  |  |
| 37 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 洛涛居北区新建围墙工程（3.46米+28.64米，共32.1米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 78 |  |  |  |  |
| 39 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 13.17 |  |  |  |  |
| 40 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方（余方） 2.运距:5公里 |  | m3 | 64.83 |  |  |  |  |
| 41 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:级配较好砂石换填层 |  | m3 | 28.51 |  |  |  |  |
| 42 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心水泥砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:WM M7.5预拌水泥砂浆 |  | m3 | 15.04 |  |  |  |  |
| 43 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15素砼垫层 |  | m3 | 4.11 |  |  |  |  |
| 44 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 |  | m3 | 13.2 |  |  |  |  |
| 45 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 |  | m3 | 5.54 |  |  |  |  |
| 46 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 |  | m3 | 2.24 |  |  |  |  |
| 47 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 |  | m3 | 1.68 |  |  |  |  |
| 48 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.3 |  |  |  |  |
| 49 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.84 |  |  |  |  |
| 50 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:围墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚WP M15预拌水泥砂浆 |  | m2 | 219.13 |  |  |  |  |
| 51 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:30*30*5白色马赛克 |  | m2 | 175.74 |  |  |  |  |
| 52 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30*30*5橙色马赛克 |  | m2 | 43.39 |  |  |  |  |
| 53 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1 （7400*2900） 2.门框、扇材质:双层密闭式不锈钢板门，含门套等配件，厂家提供样式，甲方确定 3.五金种类、规格:304不锈钢，下部带插栓，配3级防盗锁 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 040202003001 | 水泥稳定土--恢复 | 1.厚度:10cm厚6%水泥石屑稳定层 |  | m2 | 52.97 |  |  |  |  |
| 55 | 040203007002 | 水泥混凝土--恢复 | 1.厚度:10cm厚C25砼 |  | m2 | 52.97 |  |  |  |  |
|  |  | 挡土墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 153.47 |  |  |  |  |
| 57 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.装载机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 153.47 |  |  |  |  |
| 58 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填石屑 |  | m3 | 133.27 |  |  |  |  |
| 59 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层100厚 |  | m3 | 10.55 |  |  |  |  |
| 60 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 20.2 |  |  |  |  |
| 61 | 060105005001 | 反滤包 | 1.30~40g/m2土工布 2.1~4（粒径）砂砾或石屑 3.20（粒径）粗砾或碎石 4.夯实粘土 5.尺寸规格详见图纸 |  | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 62 | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1.材料品种:PVC塑料管φ100 |  | m | 14.25 |  |  |  |  |
| 63 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.96 |  |  |  |  |
| 64 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 2.39 |  |  |  |  |
| 65 | 040202003002 | 水泥稳定土--恢复 | 1.厚度:10cm厚6%水泥石屑稳定层 |  | m2 | 12.61 |  |  |  |  |
| 66 | 040203007003 | 水泥混凝土--恢复 | 1.厚度:10cm厚C25砼 |  | m2 | 12.61 |  |  |  |  |
|  |  | 洛浦公园西门处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层100厚 |  | m3 | 1.45 |  |  |  |  |
| 68 | 040303015003 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 10.4 |  |  |  |  |
| 69 | 040202015004 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:200厚6%水泥稳定石屑 |  | m2 | 21.4 |  |  |  |  |
| 70 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m2 | 4.88 |  |  |  |  |
| 71 | 010507004002 | 台阶 | 1.踏步高、宽:150*300mm 2.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 3.717 |  |  |  |  |
| 72 | 040309001003 | 行人疏导护栏 | 1.栏杆材质、规格:高度0.83m，Φ60不锈钢管4厚 |  | m | 8.44 |  |  |  |  |
| 73 | 040309001004 | 不锈钢护栏 | 1.栏杆材质、规格:高度0.83m，Φ60不锈钢管4厚 |  | m | 12.72 |  |  |  |  |
| 74 | 010805004001 | 伸缩门 | 1.门代号及洞口尺寸:新建304不锈钢手动伸缩门，全展开9m长，高1.6m，顶宽540mm，底宽700mm，主材80*46*0.9mm、60*50*0.9mm304不锈钢管材，橡胶无轨轮，配置一套不锈钢链条锁，开门收缩于管理处侧，关门链条锁锁于斜坡侧边不锈钢护栏扶手 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 168.37 |  |  |  |  |
| 76 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 18.72 |  |  |  |  |
| 77 | 041102002001 | 基础模板 | 1.设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 |  | m2 | 45.58 |  |  |  |  |
| 78 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 22.42 |  |  |  |  |
| 79 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 28.03 |  |  |  |  |
| 80 | 041102012001 | 柱模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 立柱、端柱、灯柱 |  | m2 | 59.93 |  |  |  |  |
| 81 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 |  | m2 | 149.62 |  |  |  |  |
| 82 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 14.87 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。. 表—08. |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  |  | 调整 费率(%) |  |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。 |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） |  |  |  |  |  | 综合单价 （元） |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101007001 | 清除地被植物 | m2 | 1581.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借E1-1-62 *0.7 | 砍挖绿篱露地花卉(高度cm) 100以内 不用挖树头 单价*0.7 | 100m2 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050101007002 | 清除地被植物 | m2 | 434.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借E1-1-59 *0.7 | 砍挖绿篱露地花卉(高度cm) 40以内 不用挖树头 单价*0.7 | 100m2 | 4.3418 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050101007003 | 清除地被植物 | m2 | 340.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借E1-1-60 *0.7 | 砍挖绿篱露地花卉(高度cm) 60以内 不用挖树头 单价*0.7 | 100m2 | 3.4044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 631.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.63168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040102001001 | 挖一般石方 | m3 | 22.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-1-123 | 挖掘机挖松散石方 | 1000m3天然密实方 | 0.02206 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | m | 39.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-19-46 | 栏杆、栏板拆除 金属 | 10m | 3.952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | m | 100.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-19-46 | 栏杆、栏板拆除 金属 | 10m | 10.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | m | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-19-46 | 栏杆、栏板拆除 金属 | 10m | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041001008001 | 拆除原有钢筋砼方形墩 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-4-69 | 小型机械拆除混凝土构筑物 有筋 | 10m3 | 0.0216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041001008002 | 拆除原有钢筋砼防撞墙 | m3 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-4-69 | 小型机械拆除混凝土构筑物 有筋 | 10m3 | 0.225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041001008003 | 拆除混凝土结构-球墨铸铁盖板渠 | m | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-4-70 | 机械拆除混凝土构筑物 无筋 | 10m3 | 0.20844 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-4-71 | 机械拆除混凝土构筑物 有筋 | 10m3 | 0.13896 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 320.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-4-11 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 | 100m2 | 3.2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 320.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-4-3 换 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 3.2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 840.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.84083 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 22.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.02206 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.02206 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-1-125 | 装载机装松散石方 | 1000m3天然密实方 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-1-126 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建人行道部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 2454.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-4 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% | m3 | 368.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-8 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km | 100m3 | 3.6819 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-12 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 24.546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | m2 | 2454.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-4-5 | 花岗岩人行道砖 8cm | 100m2 | 24.546 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80090480 | 干混地面砂浆 DS M25 | m3 | 75.479 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | m | 484.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-4-31 | 侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 | 100m | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80090390 | 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 | m3 | 0.7405 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-4-33 换 | 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 1.8392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | m | 53.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-4-33 | 浇筑侧(缘)石混凝土后座 | 10m3 | 0.2144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2.1762 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-4-20 | 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm | 100m | 0.536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80090390 | 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 | m3 | 0.3377 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040205018001 | 警示柱 | 根 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-5-52 | 警示柱 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040205018002 | 车止石 | 根 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-5-52 | 警示柱 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 378.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-4 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% | m3 | 56.796 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-8 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km | 100m3 | 0.56796 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-12 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 3.7864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 378.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | 100m2 | 3.7864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040309001001 | 新建人行道护栏 | m | 201.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-5-1 | 钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆 | t | 3.2818 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 040309001002 | 新建人行道拦车杆 | m | 97.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-5-1 | 钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆 | t | 0.3422 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040205003001 | 标杆 | 组 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-5-6 *2 | 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 双柱杆 单价*2 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-3 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% | m3 | 0.455 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-8 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km | 100m3 | 0.00455 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-12 换 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.0455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010507004001 | 台阶 | m3 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-34 换 | 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.073 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011107001001 | 石材台阶面 | m2 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-12-5 换 | 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | 100m2 | 0.0376 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-12-58 换 | 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | 100m2 | 0.0376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010512008001 | 球墨铸铁盖板渠 | m | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.183 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D5-5-1 | 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.193 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-4-108 换 | 明沟铸铁盖板安装 32cm宽 | 100m | 0.579 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D5-3-305 换 | 混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.20844 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-1-38 换 | 现浇小型构件 防撞护栏 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.43078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-13-189 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | 100m2 | 0.0561 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-13-2 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):8 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | 100m2 | 0.0561 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-13-2 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.0561 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加厚挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | m3 | 3.552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-1-28 换 | 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.3552 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040901008001 | 植筋 | 根 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-6-29 | 钢筋植筋增加费 直径(mm) 10 | 100个 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 040901008002 | 植筋 | 根 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-6-30 | 钢筋植筋增加费 直径(mm) 12 | 100个 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洛涛居北区新建围墙工程（3.46米+28.64米，共32.1米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-18 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.039 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.0741 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-129 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.1317 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 64.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-52 | 装载机装土方 | 1000m3 | 0.06483 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.06483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010201001001 | 换填垫层 | m3 | 28.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-3-28 | 软基处理工程 填砂(碎)石 | 10m3 | 2.851 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-4-4 | 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 | 10m3 | 1.504 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借80010080 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 3.2787 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-78 | 混凝土垫层 | 10m3 | 0.411 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 4.1717 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 13.332 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-2 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 | 10m3 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-5 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 | 10m3 | 0.554 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 5.5954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-8 | 现浇建筑物混凝土 基础梁 | 10m3 | 0.224 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2.2624 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010507005001 | 扶手、压顶 | m3 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-35 | 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 | 10m3 | 0.168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.6968 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-111 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 219.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-13-2 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 | 100m2 | 2.1913 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借80010230 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m3 | 4.9743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011204003002 | 块料墙面 | m2 | 175.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-13-192 | 镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙 | 100m2 | 1.7574 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | m2 | 43.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-13-192 | 镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙 | 100m2 | 0.4339 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 010804003001 | 全钢板大门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-9-176 | 标准全封钢门 | 100m2 | 0.2146 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借MC1-51 | 双层密闭式不锈钢板门 | m2 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-9-226 | 特殊五金安装 地锁 | 100套 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-9-223 | 特殊五金安装 门锁安装 单向 | 100套 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 040202003001 | 水泥稳定土--恢复 | m2 | 52.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-1 换 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.5297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 040203007002 | 水泥混凝土--恢复 | m2 | 52.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.5297 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.4029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡土墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | m3 | 153.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-9 | 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.076735 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.145797 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 010103002003 | 余方弃置 | m3 | 153.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-52 | 装载机装土方 | 1000m3 | 0.15347 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.15347 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 133.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-1-131 | 回填石屑 | 100m3 | 1.3327 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 040303001001 | 混凝土垫层 | m3 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-1-2 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 1.055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | m3 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-1-28 换 | 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 060105005001 | 反滤包 | 个 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.01152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1-2-9 | 碎石滤层 厚度在30cm内 | 10m3 | 0.05468 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D5-1-16 | 垫层 石屑 | 10m3 | 0.0306 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D7-6-38 | 土工布 | 100m2 | 0.0576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 040309009001 | 排(泄)水管 | m | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-5-27 换 | 安装泄水孔 塑料管 换为【PVC塑料管φ100】 | 10m | 1.425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-111 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | t | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 040202003002 | 水泥稳定土--恢复 | m2 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-1 换 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.1261 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 040203007003 | 水泥混凝土--恢复 | m2 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.1261 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.2862 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洛浦公园西门处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 040303001002 | 混凝土垫层 | m3 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-1-2 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 040303015003 | 混凝土挡墙墙身 | m3 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-1-28 换 | 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 040202015004 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-4 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% | m3 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-8 | 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km | 100m3 | 0.0428 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2-2-12 换 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 010507001001 | 散水、坡道 | m2 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-33 换 | 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.08052 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 010507004002 | 台阶 | m3 | 3.717 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-5-34 换 | 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.3717 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 040309001003 | 行人疏导护栏 | m | 8.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-5-3 | 不锈钢管栏杆制作、安装 栏杆 | t | 0.1643 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 040309001004 | 不锈钢护栏 | m | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3-5-3 | 不锈钢管栏杆制作、安装 栏杆 | t | 0.3083 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 010805004001 | 伸缩门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借A1-9-190 | 不锈钢电动伸缩门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借MC1-71 | 不锈钢伸缩门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  | 品牌 | 厂家 |
| 1 | 36210110@1 | 原有一排不锈钢宣传栏，共7个，每个宣传栏约4m长，2.5m高杆高3500mm以内 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 80030280 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 438.3154 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 54.09 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 1.6685 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02190060 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 53.4143 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2641.1869 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 279.7492 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 8.0902 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 23.6306 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0021 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4003.1622 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0084 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 7856.3191 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1720.9304 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5642.2824 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 758.7553 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.045 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00010010 | 人工费 | 元 | 197431.216 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 10.4775 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 1.2243 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.1478 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 34110010 | 水 | m3 | 296.7337 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 34110010@1 | 水 | m3 | 28.8996 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 34110010@3 | 水 | m3 | 3.7681 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01290180 | 钢板15以内 | kg | 268.9008 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 16.8538 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 83.488 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 3.5104 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 13.674 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 35010010 | 钢模板 | kg | 72.4505 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 03033066@1 | 插栓 | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 28.7157 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 14390070 | 氧气 | m3 | 20.8381 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 21.3611 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 1.4521 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 88.2758 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 51.713 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.0553 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 104.022 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 02270070@1 | 土工布 | m2 | 36.2468 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 1.9531 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 4.3776 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 8.6608 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 19.2106 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.6214 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 10.57 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.6566 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 02270070 | 土工布 | m2 | 7.9469 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 215.6714 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 3.9105 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.3873 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1685.8292 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 31.4996 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 14.5215 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.5006 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 54.4635 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 14010030 | 松节油 | kg | 3.2001 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 232.1971 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 2.3309 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 14390060 | 氩气 | m3 | 12.9161 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 7.4437 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 19.5123 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 5.7246 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 06530001@1 | 30*30*5白色马赛克 | m2 | 180.1335 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 06530001@2 | 30*30*5橙色马赛克 | m2 | 44.4748 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 3.8725 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 17250697 | PVC塑料管φ100 | m | 14.535 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.2882 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 01610020 | 钨棒 | kg | 1.9088 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 03033116 | 门滑轨 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 4.5969 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.8934 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 07070002@1 | 45*145*5黄色外墙砖 | m2 | 5.7783 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 3.6235 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 36070001@1 | 花岗岩压条1000*160*120mm | m | 491.26 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 36210060 | 警示柱 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 14410480 | 强力植筋胶 | L | 3.3488 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 03032011@1 | 3级防盗锁 | 把 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 08030080@1 | 30厚烧面花岗岩300*300 | m2 | 5.8987 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 36010290@1 | 铸铁整体立篦式座套盖板及箅子640*390 | 套 | 5.916 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 04070045 | 石屑 | m3 | 773.8316 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 03139531 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 36070020@3 | 花岗岩路缘石1000*150*300mm | m | 54.404 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.0352 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 04050005 | 碎石20~40 | m3 | 8.4105 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 04050040@1 | 碎石40 | m3 | 0.5577 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 71.8363 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 04030015 | 中砂 | m3 | 43.2201 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08000005@3 | 8cm厚花岗岩人行道300*150*80mm(含盲道砖) | m2 | 2503.692 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 36210060@1 | 新建花岗岩车止石，高1000mm，直径200mm | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 8.1712 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | MC1-51@1 | 双层密闭式不锈钢板门 | m2 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 64.9495 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 4.1717 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 80090485 | 干混地面砂浆M25 | t | 113.2185 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 80210200 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 3.968 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 25.9323 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 1.6207 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 22.8866 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 6.6891 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 41.1662 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 8021906 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 77.2426 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 0.2643 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.1273 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 8005914 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 0.0466 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 2.6619 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 0.0125 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 1.7987 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.4827 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.2384 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.116 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 3.5671 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 1.2852 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 3.4573 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1969 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1969 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 17050001 | 不锈钢管综合 | t | 0.501 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | MC1-71@1 | 不锈钢伸缩门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：最高投标限价公布函

最高投标限价公布函

工程名称：洛溪大桥拓宽工程-洛浦公园和洛涛北区新建围墙及周边景观设施带恢复工程

最高投标限价（元）： 1579970.48

分部分项工程费（元）： 1366753.34

措施项目费（元）： 67379.33

其中绿色施工安全防护费（元） 43716.88

其他项目费（元）： 15381.53

其中暂列金额（元）：0

（详细列明各专业工程暂列金额）

其中暂估价（元）/

规费（元）：0

税金（元）： 130456.28

对公开招标工程，投标人须按照公布的非竞争性费用报价，不一致投标报价无效。

招标单位（盖单位章）

2023年   月   日