- 附表3

番禺区“十三五”时期经济社会发展重大项目表

| 序号 | 项目 名称 | 建设内容和规模 | 建设 起止年限 | 总投资 （万元） | 至2015年末累计完成投资（万元） | 预计十三五期间完成投资（万元） | 项目业主 单位 | 主管 部门 | 项目 所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 326 |  | 30993000.51 | 7153431.67 | 23883868.84 |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施 | 56 |  | 5800286.41 | 892943.4 | 4907343.01 |  |  |  |  |
| （一） | 交通运输 | 31 |  | 4759088.71 | 799825.4 | 3959263.31 |  |  |  |  |
|  | 南大干线（东新高速~莲花大道，东莲段）工程 | 南大干线位于番禺区北部，路线基本呈东西走向，项目全长30.32公里，广州南站商务区钟三路段至东新高速约3.1公里，由广州市出资、市城投集团下属新中轴公司建设；东新高速至莲花大道（东莲段）约27.2公里，500千伏穗西电力隧道（南大干线共建段）工程西起东新高速、东至市新路，长约12.84公里。南大干线规划按城市快速路标准建设，主线双向八车道，设计行车速度为80km/h，主辅分离，两侧设双向四车道辅道，辅道设计行车车速为40km/h，道路控制宽度60-80米，与沿线城市主干道等级及以上道路立交。全线实施立交24座，包含道路、桥梁、隧道、给排水、照明、交通、绿化、电力管沟等附属工程， 按市区共建、施工总承包模式建设，投资估算131.77亿元。 | 2012-2020 | 1347000 | 8736 | 1338264 | 市城建集团、区交通局 | 市住建委、区交通局 | 番禺区 |  |
|  | 万博商务区市政道路工程 | 建设万博一路（奥园、总部基地段）、万惠一路（奥园段）、万惠一路（万达段）、汇智一路、、汇智二路、汇智三路西段、汇智三路（奥园段）；万惠二路（广汽、广晟段）、万惠二路（天河城、舜德段）、万惠二路（西段）、万博一路（天河城段）地下环路与综合管沟、万博一路北段及南段；万博二路（南段）、万博二路（北段）；万博三路、万博四路、汉溪大道北延段；海顺路。 | 2014-2017 | 178000 | 109794 | 68206 | 番禺信息技术投资发展有限公司 | 区住房建设局 | 番禺区 |  |
|  | 汉溪商业用地一期周边市政配套道路工程 | 工程为BT工程，规划建9条路。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 4000 | 区土地开发中心 | 区土地开发中心 | 钟村街汉溪村 |  |
|  | 禺山西路（105国道至南双玉立交）工程 | 西起105国道东至南双玉立交，总长约2.6公里，规划为城市Ⅰ级主干路，路宽50米，部分展宽62米，双向8车道，设计车速50-60km/h。 | 2010-2020 | 16197.03 | 40 | 16157.03 | 区基建办 | 区基建办 | 沙头街、石壁街 |  |
|  | 清华科技园创新西路工程 | 总长1.627公里，规划为城市I级次干道，包括创新西路、创新北街和接驳国康大道（规划支路一）。 | 2015-2020 | 17134 | 63.4 | 17070.6 | 区基建办 | 区基建办 | 石楼镇 |  |
|  | 富怡路(番禺大道至金龙路)改造工程 | 道路全长5.22公里，规划为城市Ⅰ级次干道。 | 2012-2020 | 26515 | 1000 | 25515 | 区基建办 | 区基建办 | 大龙街、石碁镇 |  |
|  | 德兴北路（平康路-东环路）工程 | 北起东环路南至平康路，总长约1.46公里，路宽44米，双向6车道，设计时速50km/h。 | 2009-2019 | 21500 | 6350 | 15150 | 区基建办 | 区基建办 | 市桥街、东环街 |  |
|  | 莲花大道（银建路至市广路）工程 | 西起银建路，东至市广路，长约800米，宽60米，双向8车道，公路乡道。 | 2015-2018 | 29000 | 10 | 28990 | 区基建办 | 区基建办 | 沙头街 |  |
|  | 番禺区现代产业园市政道路工程 | 东南向道路西起东部干线西至七沙涌，长约1.13公里，宽40米，双向4车道；南北向道路北起七沙涌南至狮子洋水闸，长约1.73公里，宽30米，双向4车道 | 2011-2020 | 41753 | 5000 | 36753 | 区基建办 | 区基建办 | 化龙镇 |  |
|  | 番禺区生物医药园配套道路工程 | 道路建设分为1-6号路,均为城市次干道，双向四车道，道路总长7.164公里。 | 2008-2020 | 45106 | 15000 | 30106 | 区基建办 | 区基建办 | 化龙镇 |  |
|  | 南丽路市政道路工程 | 项目西起西环路，东至东环路，路线长4.76公里。全线采用城市次干道Ⅰ级标准建设，路宽40米，水泥砼路面，双向六车道。 | 2011-2019 | 54930 | 31779 | 23151 | 区基建办 | 区基建办 | 桥南街 |  |
|  | 金龙路（金龙路至亚运大道）工程 | 北起富怡路，南至亚运大道，全长约7.287公里，规划为城市主干道，道路规划红线宽标准段为60米，部分展宽段为70米。 | 2015-2020 | 66249 | 1000 | 65249 | 区基建办 | 区基建办 | 大龙街 |  |
|  | 番禺区景观大道（莲花大道-S362线）工程 | 项目位于番禺区西部，呈南北走向，道路总长7007米，城市Ⅰ级主干道,道路横断面规划宽度60米，双向8车道，设计时速60公里。 | 2010-2018 | 78878 | 22231 | 56647 | 区基建办 | 区基建办 | 钟村街、沙头街、沙湾镇 |  |
|  | 兴业大道(新光快速路至广州南站)工程 | 全长约6.65公里，规划宽60米，城市主干道，双向八车道。 | 2009-2018 | 148782 | 62000 | 86782 | 区基建办 | 区基建办 | 南村镇、钟村街、石壁街 |  |
|  | 国际创新城新造路（滨河路至兴业大道）工程（广医路） | 位于新造镇国际创新城南岸启动区范围，路线全长2.1公里，规划红线宽度40米，全线采用城市主干道标准建设。 | 2016-2020 | 20335.29 | 135 | 20200.29 | 番禺建设管理有限公司 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 新造镇 |  |
|  | 金光东大道（南大干线至兴业大道）工程 | 工程位于新造镇，北起南大干线，南至兴业大道，全长720米。道路规划为城市主干道，路宽60米，双向八车道。 | 2014-2020 | 12000 | 65 | 11935 | 广州创新城建设投资有限公司 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 新造镇 |  |
|  | 金光西大道（滨河路至兴业大道）工程 | 工程位于新造镇，全长约1.7公里。道路规划为城市主干道，规划红线宽标准段为40米，部分展宽段分别为45米及50米。 | 2014-2020 | 39119 | 70 | 39049 | 区土地开发中心 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 新造镇 |  |
|  | 广医新校区南侧道路（南村大道至新化快速）工程（新造路） | 项目位于新造镇国际创新城南岸启动区范围，路线全长3.969公里，规划红线宽度40-30米。采用城市次干道标准建设，沥青混凝土路面，建中桥2座。 | 2014-2020 | 74529.39 | 195 | 74334.39 | 番禺建设管理有限公司 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 南村镇、新造镇 |  |
|  | 南浦三桥工程 | 路线全长3.02公里，规划红线宽度60米。全线采用城市主干道Ⅰ标准建设，混凝土沥青路面，道路双向八车道；建大桥一座，桥梁全长约700米,主桥采用（60+100+60）连续钢构，引桥采用25米跨预应力小箱梁，双向六车道。 | 2011-2017 | 66500 | 17491 | 49009 | 番禺建设管理有限公司 | 区住房建设局 | 洛浦街、大石街 |  |
|  | 海华大桥工程 | 路线全长2.84公里，按照一级公路，双向八车道，行车速度80km/h。总投资约为6.27亿元（其中共建段5.02亿元，连接段1.25亿元，）。共建段出资比例为顺德65%（3.26亿元）：番禺35%（1.76亿元）。 | 2015-2018 | 62700 | 490 | 62210 | 顺德区恒顺建设有限公司 | 区交通局 | 石壁街、顺德区陈村镇 |  |
|  | 海浦大桥 | 方案暂未确定。 | 待定 | 60000 | 0 | 60000 | 待定 | 区交通局 | 待定 |  |
|  | 沙溪大桥扩建工程 | 占地面积108333.87平方米，建筑面积53882.8平方米。沙溪大桥现为双向4车道，改造成双向8—10车道。拟采用一级公路(参照城市主干道I级)标准，设计速度为60Km/h。 | 2016-2017 | 29000 | 100 | 28900 | 区交通局 | 区交通局 | 区交通局 |  |
|  | 广州国际创新城金光东隧道工程 | 项目起点位于新造镇金光东大道与南大干线路口以北180米，沿金光东大道向北，下穿珠江新造水道至中八路路口接大学城环路，并向两侧延伸止，路线全长1.87公里，规划红线宽度60米。 | 2014-2020 | 205670 | 2 | 205668 | 番禺建设管理有限公司 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 小谷围街、新造镇 |  |
|  | 祈福新邨出口隧道工程 | 项目全长938.097米，宽度9.45-13.55米，解决祈福新邨10万居民出行交通拥挤问题。 | 2015-2017 | 20000 | 1000 | 19000 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 钟村街 | 钟村街 |  |
|  | 轨道交通七号线一期（广州南站-大学城南）工程 | 线路全长约18.60公里，共设9座车站，其中换乘站4座。 | 2012-2016 | 923107 | 401364 | 521743 | 广州市地下铁道总公司 | 区发展改革局 | 番禺区 |  |
|  | 万博商务区市政道路电力和通信管线项目 | 汇智一路（万博街-汉溪大道）、汇智二路（万博街-汉溪大道）、汇智三路（番禺大道-万博一路）、万博一路（海顺路-南大路，万博一路过汉溪大道隧道段除外）、万惠二路（番禺大道-汉溪大道，万博管廊部分除外）共五条路段。 | 2014-2016 | 162652 | 700 | 161952 | 番禺信息技术投资发展有限公司 | 区住房建设局 | 万博商务区内 |  |
|  | 万博商务区核心区外市政道路通信管道、电力管道工程 | 地面道路范围包括汉溪大道北段、万博二路南段、万博二路北段、海顺路、万博三路、万博四路，地面道路总长1970米。 | 2016-2016 | 2817 | 0 | 2817 | 区住房建设局 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 佛莞城际广州南至望洪站段（广州段） | 广州段全长27.7公里。 | 2014-2018 | 985315 | 109000 | 876315 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 区发展改革局 | 番禺区 |  |
|  | 光明大桥工程 | 设计为开启式平桥方案，主桥主跨52.6米（通航净宽不小于45米，开启时净高不小于8米，不开启时净高不小于2.5米），标准横断面为双向4车道，桥梁直接与两侧堤岸连接。 | 2016-2018 | 7000 | 150 | 6850 | 番禺建设管理有限公司 | 区交通局 市桥街 桥南街 | 市桥街 桥南街 |  |
|  | 番禺区沙头街大罗村、小罗村、小平村、丁根村环村路工程 | 景观大道北长1800米，汀根南长370米，莲花大道西长3000米，路宽6米。 | 2016-2017 | 4500 | 60 | 4440 | 区基建办 | 区基建办 东环街 沙头街 | 东环街 沙头街 |  |
|  | 银平路（小平牌坊至禺山西路）整治工程 | 长约1600米，宽11～13米。 | 2016-2017 | 2800 | 0 | 2800 | 待定 | 区基建办 | 沙头街 |  |
| （二） | 能源保障 | 13 |  | 887298.72 | 74979 | 812319.72 |  |  |  |  |
|  | 500千伏穗西输变电工程（含广南站扩建部分） | 占地面积58084平方米，建筑面积58084平方米，建设4×2000MVA的500千伏变电站1座，配套新建500千伏电缆隧道、220千伏架空线路及巡检楼。 | 2015-2016 | 290000 | 5000 | 285000 | 广州供电局有限公司 | 番禺供电局 | 番禺区 |  |
|  | 500千伏穗西输变电工程（含广南站扩建部分） | 项目占地面积72912平方米，本期建设100MVA主变2台，500千伏电缆线路2回，220千伏线路12回。 | 2016-2017 | 205962 | 5000 | 200962 | 广州供电局有限公司 | 番禺供电局 | 番禺区 |  |
|  | 110千伏及220千伏输变电工程（共16项） | 220千伏化龙输变电工程及其配套110千伏出线、220千伏松涛输变电工程及其配套110千伏出线、110千伏富沙线、聚龙110千伏出线工程；110千伏雅碧、洛浦、曾边、广汽、塘东、地围、官桥、潮田、番禺新城、万博输变电工程及莲花山站扩建及其出线、礼村站扩建及其出线等共16项电力设施主网建设工程。 | 2014-2016 | 80000 | 32000 | 48000 | 广州供电局有限公司 | 番禺供电局 | 番禺区 |  |
|  | 10千伏馈线及配变工程 | 新建电缆线路134.82千米，架空线路17.17千米，新增开关柜883面，新建电缆分接箱6台，新建柱上开关101台，新建电缆通道48820.53米，新增配变280台，新增台区233个，新建低压线674.16千米，新增低压开关柜1064面，新增电能表150只，新建配电43站。 | 2016-2017 | 58009 | 0 | 58009 | 广州供电局有限公司 | 番禺供电局 | 番禺区 |  |
|  | 万博商务区分布式能源站项目 | 项目占地面积8.25亩，建筑面积18400平方米，能源站拟建设综合冷热电联供系统为商务区供应能源，建设规模6台9.73MW的燃气内燃机发电机组。 | 2015-2017 | 94134 | 20000 | 74134 | 华电福新广东能源有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司生产运行管理中心 | 建设调峰调频发电公司信息通信中心、集控中心和检修试验中心等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 2013-2018 | 88000 | 12979 | 75021 | 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 | 区招商办 | 东环街 |  |
|  | 祈福新邨110KV变电站扩建 | 项目用地面积4715平方米，总建筑面积3000平方米，在原有110KV变电站的基础上扩建一栋110KV变电站。 | 2016-2017 | 5000 | 0 | 5000 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 钟村街 | 钟村街 |  |
|  | 110千伏莲花山扩建电力管沟工程 | 项目起点位于110千伏莲花山变电站，出站后沿站前路、浮莲路、莲花山电厂至砺江涌东岸的电缆终端塔止，路线全长1.118公里。 | 2016-2016 | 1531.43 | 0 | 1531.43 | 番禺通信管道建设投资有限公司 | 区住房建设局 | 石楼镇 |  |
|  | 110千伏礼村扩建电力管沟工程 | 项目起点位于110千伏飘峰站，沿线途经工业区内道路、105国道、市广路、香江进园大道至110礼村站止，路线全长3.9公里，其中，双回路电缆沟3.5公里；10孔顶管0.4公里。 | 2016-2016 | 5669.18 | 0 | 5669.18 | 番禺通信管道建设投资有限公司 | 区住房建设局 | 大石街 |  |
|  | 110千伏广汽输变电电力管沟工程 | 化龙站以北至草堂平交段金山大道新建满足8回110千伏电缆敷设的电缆隧道，长度约1.04公里；在草堂平交至110千伏广汽站段金山大道延长段及广汽西路新建满足6回110千伏电缆敷设的双排电缆管沟，长度约3.6公里。 | 2016-2016 | 15645.19 | 0 | 15645.19 | 番禺通信管道建设投资有限公司 | 区住房建设局 | 化龙镇 |  |
|  | 110千伏官桥输变电电力管沟工程 | 该项目起点位于110千伏官桥变电站，沿站前国康大道由东南向西北方向至莲花大道的电缆终端塔止，路线全长1.843公里。 | 2016-2016 | 2691.6 | 0 | 2691.6 | 番禺通信管道建设投资有限公司 | 区住房建设局 | 石楼镇 |  |
|  | 110千伏番禺新城输变电电力管沟工程 | 该项目从110千伏南村站建双回电缆线路管廊接入110千伏番禺新城站，路线全长2.4公里；从110千伏长锦站建双回电缆线路管廊接入110千伏番禺新城站，路线全长3.48公里。 | 2016-2016 | 12656.32 | 0 | 12656.32 | 番禺通信管道建设投资有限公司 | 区住房建设局 | 番禺区 |  |
|  | 节能型变压器项目 | 设备改造、厂房改造、扩大产能铺底流动资金（建设国家级电气技术研究院）已落实用地120亩，计划用地总面积200亩。 | 待定 | 28000 | 0 | 28000 |  | 东环街 | 东环街 |  |
| （三） | 水务项目 | 12 |  | 153898.98 | 18139 | 135759.98 |  |  |  |  |
|  | 莲花围整治工程(莲花山水闸至狮子洋水闸段) | 全长3.48公里。设计标准按200年一遇设计，工程主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物为4级。 | 2014-2016 | 29673.98 | 17889 | 11784.98 | 区河涌管理所 | 区水务局 | 番禺区 |  |
|  | 紫坭取水泵站及原水预处理一期工程 | 属番禺区取水口优化整合工程（常规水源），一期拟建设为第一水厂、第二水厂、石碁水厂和钟村水厂提供原水的110万m3/d取水泵站1座。 | 2016-2017 | 27852 | 150 | 27702 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 沙湾镇紫坭村 |  |
|  | 钟村水厂原水管道工程 | 属番禺区取水口优化整合工程（常规水源），拟建设DN1800原水管道约11.5公里，为钟村水厂输送原水。 | 2016-2017 | 27773 | 100 | 27673 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 沙湾镇、沙头街、钟村街 |  |
|  | 番禺区东部区域供水主干管工程 | 拟新建DN1000供水主管12km，解决创新城区域供水。 | 2016-2020 | 11000 | 0 | 11000 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 化龙镇、石楼镇 |  |
|  | 南大干线（金业大道至省妇幼医院段）DN1000供水主干管工程 | 拟沿南大干线（金业大道至省妇幼医院段）新建DN1000供水主管约15km，解决创新城及南大干线沿线区域供水。 | 2016-2020 | 9500 | 0 | 9500 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 南村镇、化龙镇 |  |
|  | 南大干线（省妇幼医院至番禺大道段）DN1000-DN1200供水主干管工程 | 拟沿南大干线（省妇幼医院至番禺大道段）新建DN1000-DN1200供水主管约4km，解决番禺东部、北部区域（南村、大石、化龙、新造及创新城区域）供水。 | 2016-2020 | 3800 | 0 | 3800 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 南村镇 |  |
|  | 南大干线（番禺大道至新浦路段）DN1000供水主干管工程 | 番禺南村、大石等北部区域供水不足，拟沿南大干线（番禺大道至新浦路段）新建DN1000-DN1200供水主管约7km，为道路沿线区域供水。 | 2016-2020 | 7000 | 0 | 7000 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 南村镇、大石街 |  |
|  | 第二水厂DN1400出厂管（第二水厂至市南路段）工程 | 新建DN1400给水管2km，提高第二水厂向市南路以北、番禺东北部区域的补水能力。 | 2016-2020 | 5300 | 0 | 5300 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 沙湾镇、南沙区东涌镇 |  |
|  | 广州国际创新城给水加压泵站工程 | 新建给水加压泵站1座，规模：10万m3/d。 | 2016-2020 | 3500 | 0 | 3500 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 南村镇、新造镇 |  |
|  | 金山湖给水加压泵站工程 | 新建给水加压泵站1座，规模：10万m3/d。 | 2016-2020 | 3500 | 0 | 3500 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 南村镇、新造镇 |  |
|  | 珠江三角洲水资源配置工程番禺区输水管线接驳项目之一 | 在南沙区榄核镇八沙村接驳原水主干管，沿东新高速新建DN3000原水管道约7公里，规模80万m3/d，将应急原水输送至紫坭取水泵站。 | 2016—2020 | 25000 | 0 | 25000 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 沙湾镇、南沙区榄核镇 |  |
|  | 珠江三角洲水资源配置工程番禺区输水管线接驳项目之二 | 番禺区应急取水项目开口接驳珠江三角洲水资源配置工程主干管，分摊基建投资费用。 | 2016—2020 | 待定 | 0 | 待定 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 沙湾镇、南沙区榄核镇 |  |
| 二 | 产业发展 | 154 |  | 23517187 | 5935127.43 | 17632059.57 |  |  |  |  |
| （一） | 服务业 | 123 |  | 19913255 | 5032905.13 | 14930349.87 |  |  |  |  |
|  | 亚信产业互联网总部基地 | 项目占地15000平方米，建筑面积53000平方米。作为亚信集团在广州的研发基地，辐射东南亚。 | 2016-2019 | 10000 | 0 | 10000 | 亚信集团 | 小谷围街 | 小谷围街 |  |
|  | 祈福缤纷世界 | 项目用地面积400多亩，总建筑面积200万平方米，建设祈福名家汇国际风情购物街、祈福总部大楼、大型祈福国际Shopping Mall、交通商业大楼、现代化生活集市、二所省级幼儿园和文化展览中心等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入115亿元。 | 2014-2018 | 2600000 | 600000 | 2000000 | 祈福集团 | 钟村街 | 钟村街 |  |
|  | 福云汇广场 | 占地面积33627平方米，总建筑面积108762平方米，容积率2.5，建筑密度35.9%。建成番禺首个情景式购物中心。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入35亿元。 | 2015-2017 | 80000 | 21000 | 59000 | 广州仲衡动漫软件有限公司 | 钟村街 | 钟村街 |  |
|  | 雄峰商城二期 | 占地面积89091平方米，建筑面积211205平方米，建设商业、办公楼，对一期进行升级改造。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入20亿元。 | 2014-2016 | 75000 | 5082 | 69918 | 广东雄峰房产物业发展有限公司 | 钟村街 | 钟村街 |  |
|  | 华南国际水暖城（双冠水暖专业市场） | 项目占地面积79446平方米，总经营面积约110000平方米。建成后可提供约900个经营铺位. 项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.5 亿元。 | 2013—2015 | 48000 | 40000 | 8000 | 广州市双冠物业租赁有限公司 | 钟村街 | 钟村街 |  |
|  | 番山超能创业园 | 项目用地面积3万平方米；建筑面积8.4万平方米，其中地上4.1万平方米，地下负三层总面积4.2万平方米（机动车泊位达790个），分两期建设。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入4亿元。 | 2014-2016 | 34800 | 11000 | 23800 | 广州番禺超能机电设备有限公司 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 番禺节能科技园二期（广州番禺节能创新园） | 净用地面积约21万平方米，总建筑面积约63万平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入10亿元 | 2015-2021 | 400000 | 40000 | 360000 | 广州番禺节能创新园有限公司 | 东环街 | 东环街、南村镇 |  |
|  | 星海汇 | 占地面积54276平方米，建筑面积172877平方米。建设ABC三区大地块三层整体商业设施，三层地下室建筑及C区一期三层商业建筑及地下室。预计年创税收近亿元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2014-2017 | 120000 | 52400 | 67600 | 区房地产联合开发总公司 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 誉瀛天地 | 项目占地面积16147.8平方米，总建筑面积51169平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 2014-2017 | 40000 | 25000 | 15000 | 广州市誉瀛物业租赁有限公司 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 东环天地 | 占地面积45000平方米，建筑面积150000平方米。发展高端商业、商务酒店及办公场所。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 2014-2020 | 35000 | 10480 | 24520 | 东环街甘棠村股份合作经济社 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 广州巨大设计创意产业基地 | 项目用地面积17.8万平方米，建设用地12.5万平方米，规划总建筑面积25.6万平方米，包括17栋科研用房、1栋员工宿舍及配套。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入80亿元。 | 2010-2018 | 180000 | 75000 | 105000 | 广州市番禺巨大电业有限公司、番禺百龙电子有限公司 | 大石街 | 番禺区 |  |
|  | 广州番禺天骄时代城一至五期商业综合楼 | 占地面积83106平方米，建筑面积322561平方米。建设市民公园、高级公寓、甲级写字楼、五星级酒店等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 2013-2016 | 130000 | 50000 | 80000 | 广州卓东房地产开发有限公司 | 大石街 | 番禺区 |  |
|  | 敏捷·华美国际 | 占地面积80810平方米，建筑面积299971平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.2亿元。 | 2012-2017 | 85000 | 82086 | 2914 | 广州市番禺大石华美木业有限公司 | 大石街 | 番禺区 |  |
|  | 敏捷御峰国际 | 占地面积27978.4平方米，建筑面积123928平方米。建设4栋9-10层、1栋17层、1栋15层商务办公楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.05亿元。 | 2013-2016 | 55606 | 53606 | 2000 | 广州凯峰房地产开发有限公司 | 大石街 | 大石街 |  |
|  | 金科广场 | 旧厂房升级改造成集大型商场、有机农贸超市、餐饮、休闲、娱乐、购物为一体的综合性商业广场。项目建成后，年税收2000万元，2020年比2015年增加产值或收入 3 亿元。 | 2014-2016 | 30000 | 24000 | 6000 | 广州市金科物业租赁有限公司 | 大石街 | 大石街 |  |
|  | 建荣创意生态园 | 建设建荣广场、改造酒店公寓楼，园区整体改造升级为集美食购物、休闲娱乐、酒店公寓、写字楼等为一体的综合性商业中心。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 2014-2016 | 25000 | 17500 | 7500 | 广州市建荣业租赁有限公司 | 大石街 | 大石街 |  |
|  | 至信中药检测研发中心 | 项目总用地面积 3200平方米，总建筑面积 33326.18平方米，包括建筑面积为25326.18平方米的研发中心、8000平方米的检测中心组成。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入7.5亿元。 | 2016-2018 | 20000 | 130 | 19870 | 广州至信药业有限公司 | 大石街 | 大石街 |  |
|  | 番禺珠江钢管三旧改造（总部）项目 | 占地面积125393平方米，建筑面积551326平方米。建设31栋商业、办公楼（其中商业面积212162平方米、办公面积180548平方米、餐饮面积8548平方米）。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.8亿元。 | 2014-2020 | 150000 | 30900 | 119100 | 广东珠钢投资管理有限公司 | 大龙街 | 大龙街 |  |
|  | 美伦公司厂房升级改造工程 | 旧厂房3幢加高两层12400平方米，购进意大利萨瓦尼尼金属板材柔性加工设备。项目建成后，年创税收超250万元。2020年比2015年增加产值或收入0.5亿元。 | 2015-2016 | 3800 | 1740 | 2060 | 广州市美伦建材有限公司 | 大龙街 | 大龙街 |  |
|  | 新造镇文化创业教育培训及创新城科研项目展示基地 | 用地面积58982.3平方米，现状建筑面积约85000平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2015-2016 | 45000 | 14000 | 31000 | 广州市区新造耀昌建材经营部 | 新造镇 | 新造镇 |  |
|  | 新造镇东风新能源汽车研发及销售中心 | 用地面积15594.16平方米。拟引进东风二汽新能源汽车项目，作为东风汽车公司的新能源商用车、新能源汽车空调研发、销售、服务一体化基地。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 待定 | 20000 | 0 | 20000 | 待定 | 新造镇 | 新造镇 |  |
|  | 新造镇创业创客中心 | 用地面积10213.77平方米，建设020体验中心，适合多种业态，满足创客中心的各个项目需求。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入3 亿元。 | 待定 | 10000 | 0 | 10000 | 待定 | 新造镇 | 新造镇 |  |
|  | 6.95公顷置换地开发 | 根据市政府、区政府关于解决大学城征地拆迁遗留问题实施意见，将小谷围岛内6.95公顷商业经营性用地按土地面积1：1比例置换广州国际商品展贸城的原新造镇小谷围岛6条被征地村经济发展留用地。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.4亿元。 | 2016-2020 | 300000 | 0 | 300000 | 劲嘉地产公司 | 小谷围街 | 小谷围街 |  |
|  | 嘉兴商业办公楼 | 占地面积7674平方米，建筑面积46948平方米，其中计容面积34553平方米，不计容面积12415平方米，商业4920平方米，办公29613平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入6.5亿元。 | 2015-2017 | 44000 | 23000 | 21000 | 广州番禺嘉兴食品有限公司 | 市桥街 | 市桥街 |  |
|  | 柏丽汇特色商业街 | 占地面积1.2万平方米，总建筑面积约0.8万平方米（76套商铺公寓）。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 2015-2016 | 8000 | 300 | 7700 | 广州市雅安居房地产开发有限公司 | 市桥街 | 市桥街 |  |
|  | 广州市豪华汽车空调工业公司西丽商业城 | 占地面积5310平方米，总建筑面积11705.4平方米。建设一座9层商业商务办公大楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.5 亿元。 | 2016-2017 | 6000 | 200 | 5800 | 广州市豪华汽车空调工业有限公司 | 市桥街 | 市桥街 |  |
|  | 市桥街西郊村商业楼 | 总用地面积3226平方米，总建筑面积11947.7平方米，建设1栋地上12层、地下1层的商业楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 2015-2016 | 5600 | 2600 | 3000 | 市桥街西郊村民委员会 | 市桥街 | 市桥街 |  |
|  | 番禺石碁红木文化街 | 建设5.6公里的红木文化街。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入6.6亿元。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 幸福运水上飞机基地建设 | 预计飞机数量20架。飞机跑道2800米300米宽，岸上机场设施40米宽300米长，岸上总建筑面积4000平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入4.24亿元。 | 2015-2018 | 200000 | 15000 | 185000 | 幸福运通用航空有限公司 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 梦都美项目 | 规划总用地为93098平方米，按一类工业用地性质建设创意产业园。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入 8亿元。 | 2016-2019 | 150000 | 0 | 150000 | 广州梦都美织物有限公司 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 海傍村亚运项目征地留用地建设项目 | 占地面积20319平方米，建设商业项目。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.35 亿元。 | 待定 | 待定 | 0 | 待定 | 待定 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 华创动漫产业园 | 占地面积745000平方米，建筑面积1600000平方米。分两期建设，一期建设包括动漫展示交易区、技术研发区、动漫衍生品制造区等，二期建设包括企业总部基地、国际动漫区、研发办公及高端制造的产业大厦和展示空间等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入15 亿元。 | 2010-2018 | 800000 | 150000 | 650000 | 广州市华创动漫产业园有限公司 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 汇丰国际（暂定名） | 位于广州亚运大道与番禺大道北交界处，规划建设用地面积4673.4平方米，总建筑面积17276平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.6亿元。 | 待定 | 8000 | 0 | 8000 | 石碁镇房地产开发公司 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 南浦村京珠预留地块建设学校项目 | 占地面积约14000平方米，建筑面积20000平方米，分别建设5层和6层商业大楼。 | 待定 | 7000 | 0 | 7000 | 待定 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 金山村广明高速征地留用地建设项目 | 占地面积13745平方米，建筑面积21992平方米，建设工业厂房。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.03亿元。 | 待定 | 7000 | 0 | 7000 | 待定 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 金山村历史留用地建设项目 | 占地面积12489平方米，建筑面积19982平方米，建设工业厂房。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入 0.03亿元。 | 待定 | 6000 | 0 | 6000 | 待定 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 长坦村南快经济留用地 | 占地3500平方米.建筑面积约2万平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.02亿元。 | 待定 | 5000 | 0 | 5000 | 待定 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 广州意桥岛游艇会有限公司 | 占地面积约25亩。建设餐饮配套、游艇泊位、岸上休闲娱乐、绿化花园。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.3 亿元。 | 待定 | 4000 | 0 | 4000 | 待定 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 海鸥岛生态旅游岛建设和整治工程 | 1.整治海鸥公路海心段，打造旅舍及特色购物一条街。2.建设旅游特产市场（商业街）3.在海心村及沙北村建设2个生态停车场，自行车驿站，电瓶车总站。4.对海鸥岛北部及东部现有的凉亭、驿站、公厕等公共设施进行完善。5.建设江海路二期。按村村通公路模式实施，接通绿道。6.新涌东堤路硬底化。按机耕路标准进行建设，接通环绕绿道。7.对绿道升级改造和提升管理标准。8.打造红树林湿地公园。9.对重点区域树木绿化进行全面规划和升级改造。10.对位于岛北端的渔人码头广场进行升级。11.打造水稻播收体验园，甘蔗种收体验园，鱼塘捕鱼虾体验园。12.在江鸥沥北端，打造结合餐饮、住宿的水上人家怀旧游线路。13.打造具备食、住、购功能的家庭式农家乐经营示范区。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.1亿元。 | 2015-2016 | 30000 | 12000 | 18000 | 番发集团公司（番禺旅游总公司）、石楼镇 | 石楼镇 区旅游局 | 石楼镇 |  |
|  | 盛汇广场 | 占地面积95500平方米，建筑面积约30万平方米。项目分三期建设：一期体验中心，二期创意产业孵化器，三期文化广场。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.56亿元。 | 2015-2018 | 185000 | 7500 | 177500 | 广东东大长盛投资控股集团有限公司 | 沙湾镇 | 沙湾镇 |  |
|  | 荔园新天地 | 占地面积83238平方米，建筑面积约250000平方米。建设酒店、写字楼、商场、娱乐、美食城。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2.5亿元。 | 2013-2017 | 150000 | 35000 | 115000 | 广州市中腾裕物业租赁有限公司 | 沙湾镇 | 沙湾镇 |  |
|  | 紫泥堂文化创意产业园 | 建设生态酒店、艺术餐厅、红酒美膳、咖啡生活馆、华德福小学、葡萄牙牙医门诊、画剧院、自主艺术品牌走廊、创意人工作坊、意大利艺术设计院等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2.3亿元。 | 2013-2018 | 110000 | 31000 | 79000 | 广州市紫泥堂置业有限公司 | 沙湾镇 | 沙湾镇 |  |
|  | 广东省珠宝玉石交易中心和广州钻石交易中心一期综合大楼建设工程 | 建设项目为一栋高11层，建筑面积约2.5万平方米的综合大楼，主要配套两个交易中心的运营及配套需要。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 2016-2017 | 60000 | 600 | 59400 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 沙湾镇 | 福龙公路沙湾珠宝产业园 |  |
|  | 迈德乐仓库、配电房项目 | 占地面积1900平方米, 建筑面积7000M平方米，新建一个仓库，增加3条新生产线，生产能力增加14000吨/年。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 2016-2017 | 10500 | 100 | 10400 | 迈德乐（广州）糖果有限公司 | 沙湾镇 | 沙湾镇福冠路福正西街2号 |  |
|  | 海伦堡创意园(南、北区） | 北区项目占地总面积107123平方米，总建筑面积250445平方米。该项目计划分三期建设,主要建设高新研发及办公厂房。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入15亿元。 | 2009-2018 | 418000 | 265950 | 152050 | 广州市华隆物业发展有限公司、广州市番禺金威泰房地产发展有限公司 | 沙头街 | 沙头街 |  |
|  | 大罗塘珠宝交易平台 | 包括大罗珠宝城ＡＢ区、 集利彩宝交易中心、金年华珠宝交易中心、聚盈广场、钜鑫珠宝玉石首饰交易中心、星汇珠宝销售广场、大罗首饰批发城ＡＢ区、聚盈国际珠宝交易中心、大罗国际珠宝城、星悦珠宝销售广场、新丽宝珠宝交易中心、银建大厦珠宝交易中心、金俊汇国际珠宝广场、勤艺珠宝大厦、云光首饰厂交易中心、信雅珠宝交易中心、钜鑫珠宝广场等多个子项目的升级改造，整个项目占地面积5万余平方米。建成后经营面积达10万平方米，2500家商户进驻；对大罗塘地区实施综合环境整治，包括莲花大道建设、银平路扩建、安防系统、市政设施，绿化改造等工程。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入25亿元。 | 2014-2017 | 200000 | 60720 | 139280 | 大罗村经济发展有限公司、聚盈物业管理有限公司、金年华贸易商行、莱利公司、集利公司、新丽宝珠宝有限公司、钜鑫珠宝有限公司等 | 沙头街 | 沙头街 |  |
|  | 广州市聚英发展有限公司商业综合楼 | 占地面积53918平方米，建筑面积115187平方米。建设商业办公综合楼、高层办公塔楼、独立办公楼。 | 待定 | 待定 | 50000 | 待定 | 广州市聚英发展有限公司商业综合楼 | 桥南街 | 桥南街 |  |
|  | 金业酒店 | 占地面积7164平方米，建筑面积14030平方米，建设1栋12层高层商业楼、2栋2层商业楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.2亿元。 | 2015-2018 | 12000 | 0 | 12000 | 广州市翔鹭酒店管理有限公司 | 桥南街 | 桥南街 |  |
|  | 盛邦商业大厦 | 占地面积15608平方米，建筑面积61648平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入25亿元。 | 2013-2017 | 32000 | 23750 | 8250 | 盛邦房地产开发有限公司 | 南村镇 | 南村镇 |  |
|  | 海悦会俱乐部（中国）有限公司高端消费服务平台 | 建设海悦会俱乐部（中国）有限公司高端消费服务平台。 | 2012-2016 | 36000 | 19000 | 17000 | 广州市中联实业有限公司 | 洛浦街 | 洛浦街 |  |
|  | 源源商贸城 | 占地面积45453平方米，建筑面积108060平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.2亿元。 | 2015-2016 | 23000 | 18600 | 4400 | 广州番禺源源贸易发展有限公司 | 洛浦街 | 洛浦街 |  |
|  | 南浦明珠商业楼 | 占地16025平方米，建设两栋13层商业楼、1栋22层商业楼、1层地下室，生产能力达2000万元/年。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 2016-2018 | 10000 | 1000 | 9000 | 洛浦街南浦东乡村股份合作经济社 | 洛浦街 | 洛浦街 |  |
|  | 莱茵游艇会游艇服务区建设 | 建设大小游艇泊位123席，建设一座中小型游艇维修中心，建设相应的游艇维修、补给、水上救援等服务设施。 | 2016-2016 | 5000 | 0 | 5000 | 广州市莱茵花园游艇会有限公司 | 洛浦街 | 洛浦街 |  |
|  | 广晟数码产业总部基地项目 | 项目总用地面积40879平方米，总建筑面积377061平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.35亿元。 | 2015-2018 | 340000 | 71990 | 268010 | 广州市万舜投资管理有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 番禺敏捷广场 | 用地面积41391平方米，建筑面积45万平方米，建设12万平方米高端一站式体验型购物中心、4万平方米希尔顿酒店、16.3万平方米甲级写字楼及全天候写字楼、3000个停车位的大型停车场。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2 亿元。 | 2013-2018 | 390000 | 17600 | 372400 | 广州市舜德酒店管理有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 番禺天河城 | 占地面积52795平方米，建筑面积381819平方米。建设10万平方米的大型购物中心、约53800平方米的风情商业街和约111065平方米的SOHO大楼,地下停车场约125000平方米（约2300个停车位）。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入6.2 亿元。 | 2013-2018 | 350000 | 158000 | 192000 | 广州市万亚投资管理有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 奥园国际中心 | 项目占地面积49629平方米，总建筑面积约34万平方米，包括1幢地上45层商业、办公楼，2幢21层商业、办公楼，1幢20层商业办公楼、4幢4层商业楼，1幢2层商业楼，地下3层地下室（局部四层）。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入8亿元。 | 2015-2018 | 340000 | 70000 | 270000 | 广州市万贝投资管理有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 万博商务区地下空间项目 | 占地面积71620平方米，建筑面积20万平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入7.2亿元。 | 2012-2017 | 280000 | 140000 | 140000 | 广州万璟投资有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 汽车文化商贸中心 | 项目用地面积77798平方米，建筑面积406000平方米。预计2016年年创税金约0.3亿元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入260亿元。 | 2013-2017 | 270000 | 178800 | 91200 | 广州市万德投资管理有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 招商城市广场 | 占地面积17779平方米，建筑面积132815平方米。建成具备商业、办公等多功能于一体的商业综合项目。年创税收4亿元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 2014-2016 | 264812 | 207600 | 57212 | 广州依云房地产 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 番禺现代信息服务业总部基地 | 地下3层、3-4层群楼、39层塔楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入60亿元。 | 2010-2017 | 200000 | 158000 | 42000 | 番禺信息技术投资发展有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 万博地块四商业综合楼（诺德中心） | 拟建设地下停车库三层、地面办公塔楼三十七层，商业裙楼四层。总建筑面积126347平方米，地上面积87049平方米，地下面积39298平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入23亿元。 | 2014-2016 | 152352 | 145852 | 6500 | 广州中铁诺德投资有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 万博商务区智慧城市建设项目 | 建设通信管道和网络系统、水电气设施及自动化监控系统、安防监控系统、停车场管理系统、用卡消费系统、一卡通门禁系统和物业管理系统七大智慧城市应用系统。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 2015-2019 | 100000 | 0 | 100000 | 广州星海智慧家庭系统集成有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 万博商务区物流总部 | 占地面积16666平方米，建筑面积96611平方米，建设商业、办公楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 2015-2017 | 68000 | 9700 | 58300 | 广州市万创投资管理有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 荔园悦星商业综合楼 | 总用地面积7329平方米，建设1幢地上13层、地下2层总建筑面积32700平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5.4亿元。 | 2014-2016 | 40000 | 28500 | 11500 | 广州市荔沙房地产开发有限公司 | 万博商务区建设指挥部 | 南村镇 |  |
|  | 奥园城市天地广场 | 建设商业、写字楼、公寓，占地面积5.8万平方米，建筑面积25.2万平方米。分二期开发，主要建设商业金融办公楼物业等。年建设量约6万平方米，年产值约 10.5亿元。 | 2013-2017 | 300000 | 280000 | 20000 | 奥园集团（广州）有限公司 | 区招商办 | 钟村街 |  |
|  | 金山谷.意库(金山谷创意产业基地） | 占地面积30万平方米，建筑面积34万平方米。建设总部式写字楼、国际标准酒店、商业步行街、国际会议中心及国际标准的健康医疗产业集群。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入50亿元。 | 2012-2017 | 280000 | 150000 | 130000 | 广州招商房地产有限公司 | 区招商办 | 东环街 |  |
|  | 莲花山世界名花园（莲花水乡） | 占地面积2065599平方米，开发建设集特色花卉、名贵树木、农产品种植、交易、博览、科研、田园观光旅游、休闲度假、婚庆娱乐和会务为一体的综合生态农业观光旅游区，同时申请原莲花山纸厂用地建设酒店、商业街等项目配套。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入6.4亿元。 | 2009-2020 | 239000 | 20508 | 218492 | 广州一片天旅游开发有限公司 | 区招商办 | 石楼镇 |  |
|  | 基盛总部经济商贸中心 | 总建筑面积192085平方米。分为四个区域建设，打造一个现代化服务业综合体。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入6亿元。 | 2013-2016 | 200000 | 70000 | 130000 | 市桥街沙圩一村民委员会 | 区招商办 | 市桥街 |  |
|  | 五洲信息港 | 占地面积53亩，建筑面积86000平方米。项目分两期：一期工程占地40亩，建筑面积51000平方米；二期工程占地13亩，建筑面积35000平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入20亿元。 | 2013-2016 | 130000 | 121000 | 9000 | 广州五洲经济发展中心 | 区招商办 | 钟村街汉溪村 |  |
|  | 冯氏集团华南总部（前称：利丰集团华南总部） | 冯氏集团华南总部规划总用地面积约22万平方米。总部规划有总部营运管理中心、展示货品的样品陈列中心、设计研发中心、质量控制中心、新一代仓储集散中心。 | 2016-2020 | 100000 | 340 | 99660 | 冯氏(广州)企业管理服务有限公司 | 区招商办 | 石楼镇 |  |
|  | 中国国际酒类商品交易中心 | 拟利用展贸城海印公司400亩用地开发建设，将涵盖生产资料，原辅料包装及设计、设备设施等领域，集展览展示、交易、科技研发、信息服务、金融服务、国际贸易、委托加工、电子商务、文化创意、品牌推广、学术交易、技术培训、质量监督、旅游休闲等十四大功能于一体的中国酒行业产业总部基地、国内外贸易平台、国际化信息服务平台。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入500亿元。 | 2015-2020 | 100000 | 0 | 100000 | 中酒国际商品交易中心有限公司 | 区招商办 | 化龙镇 |  |
|  | 台湾产品展贸交流中心（科技园） | 占地面积54000平方米，建筑面积132000平方米。包括台湾展贸交流中心、德国中心园区等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入10亿元。 | 2014-2017 | 100000 | 7000 | 93000 | 广州国兆粤顺投资有限公司 | 区招商办 | 石碁镇 |  |
|  | 广东亚洲国际游艇城 | 项目占地面积300000平方米，建筑面积250000平方米。计划成为现代游艇业服务集聚区。由九大功能服务区组成：国际游艇亚洲总部集群区，游艇4S展售和维保服务区；房车、飞机展贸区；游艇会，游艇出海旅游服务区；游艇设计创意中心及游艇学院；水上用品商业区；自由都市生活体验区；国际游艇城配套服务区等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2013-2017 | 100000 | 36190 | 63810 | 广东亚舟国际游艇股份有限公司、广州莲花山国际游艇会有限公司 | 区招商办 | 石楼镇 |  |
|  | 中交四航科技园项目 | 拟投资6亿元，在石碁镇石碁村选址，建设包括科技大厦、研发实验大楼和工程设计中心等，总建筑面积约13万平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入10亿元。 | 待定 | 60000 | 0 | 60000 | 中交四航研究院有限公司 | 区招商办 | 石碁镇 |  |
|  | 广州新龙嘉禾现代医药物流中心 | 占地面积97733.33平方米，建筑面积118000平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2.1亿元。 | 2014-2017 | 56800 | 42300 | 14500 | 番禺番山实业发展有限公司 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 比音勒芬物流配送中心 | 20亩工业用地，投资建设建筑面积约3万平方米的“立体仓库”式现代化、标准化物流配送中心项目。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 2015-2017 | 16000 | 1000 | 15000 | 比音勒芬物流配送中心 | 区招商办 | 石碁镇 |  |
|  | 长隆旅游生态城 | 长隆旅游生态城按规划包括长隆国际生态旅游度假区和长隆国际商贸区。首期建设长隆国际生态旅游度假区项目（长隆第三期项目），总用地面积约2781亩，总建筑面积约800000平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入 55亿元。 | 2014-2023 | 2000000 | 150000 | 1850000 | 广州长隆集团有限公司 | 区科工商信局 | 大石街、钟村街、南村镇 |  |
|  | 广州渔人码头 | 占地面积15万平方米，建筑面积27万平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入6亿元。 | 2013-2017 | 88000 | 55000 | 33000 | 广州市五湖四海集团有限公司 | 区科工商信局 | 洛浦街 |  |
|  | 广州“放心酒”保税贸易中心 | 占地面积43300平方，建筑面积130000平方。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5-8亿元。 | 2015-2017 | 40000 | 15200 | 24800 | 广州广润物业管理有限公司 | 区科工商信局 | 南村镇 |  |
|  | 广州金谷·生活馆54 | 占地面积5440平方米，首、二层总建筑面积10880平方米，建设集简约、创意、特色、品质于一体的生活馆。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 2015-2018 | 20000 | 12000 | 8000 | 广州金谷商业管理有限公司 | 区科工商信局 | 东环街 |  |
|  | 南大实业大龙街厂房改造项目 | 项目占地面积4008平方米，建筑面积12000平方米。建设厂房、办公及研发场所。项目建成后，预计产值2亿元/年，2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 2016-2018 | 10000 | 0 | 10000 | 广州市南大实业有限公司 | 区科工商信局 | 南村镇 |  |
|  | 集成电路产品检测和质量监督检验共性支撑平台 | 建设集成电路产品检测和质量监督检验共性支撑平台，每年可提供不低于100项芯片测试与质量检验相关服务。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.8亿元。 | 2015-2018 | 5000 | 500 | 4500 | 广州星海集成电路基地有限公司 | 区科工商信局 | 小谷围街 |  |
|  | 广东省大中型骨干企业公共服务平台和华南大中型骨干企业新业态经济总部基地 | 建设广东省大中型骨干企业公共服务平台、华南大中型骨干企业新业态经济总部基地和广东省大中型骨干企业发展研究院。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 广州南站地区管委会 | 广州南站地区管委会 | 番禺区 |  |
|  | 泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会永久会址和合作园区 | 建设泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会永久会址，泛珠三角区域合作产业园区。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 广州南站地区管委会 | 广州南站地区管委会 | 番禺区 |  |
|  | 石壁一、四村留用地商业项目 | 占地面积29万平方米，建筑面积134万平方米，建设大型商业中心。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.09亿元。 | 2013-2019 | 466000 | 43300 | 422700 | 石壁一村、石壁四村 | 广州南站地区管委会 | 石壁街 |  |
|  | 荣耀广场 | 占地面积12787平方米，建筑面积115326平方米，建设大型商业办公综合楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.3亿元。 | 2014-2017 | 80000 | 45319 | 34681 | 广州荣耀房地产发展有限公司 | 广州南站地区管委会 | 石壁街 |  |
|  | 尚泰BA0501006地块臻尚苑项目 | 占地面积5417平方米，建筑面积65600平方米，建设商务办公楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.24亿元。 | 2014-2017 | 60000 | 17381 | 42619 | 广州市尚泰投资有限公司 | 广州南站地区管委会 | 石壁街 |  |
|  | 发现广场商业综合楼基建工程 | 占地面积4220平方米，建筑面积49000平方米，一幢地上28层，地下4层的商业办公综合楼。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.3亿元。 | 2015-2018 | 50000 | 3450 | 46550 | 广州市奥耀企业管理咨询有限公司 | 广州南站地区管委会 | 石壁街 |  |
|  | 路福联合广场 | 占地面积5428.2平方米，建筑面积63729.2平方米，建筑单体1个，最大建筑高度165.2米，最大层数36层，含地下室4层（负一层夹层）。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.45亿元。 | 2015-2017 | 41000 | 22719 | 18281 | 广州路福房地产开发有限公司 | 广州南站地区管委会 | 石壁街 |  |
|  | 广州番禺龙沙国际港口物流园（龙沙码头） | 建设包括5个泊位及大型港口物流园。其中，1、2号泊位建成2个2万吨级的泊位，设计吞吐能力450万吨/年，后方陆域面积15.3万平方米；3、4、5号泊位为多用途泊位，按可同时停靠1艘5万吨级集装箱船、1艘4万吨级件杂货船、1艘1千吨级装箱船设计，设计吞吐量580万吨/年，后方陆域面积21万平方米。港口物流园占地面积5.6万平方米，预计整个项目总投资22.17亿元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入.0.7亿元。 | 2013-2018 | 221793 | 79733 | 142060 | 广东南沙港桥股份有限公司 | 番禺交通建设投资有限公司 | 化龙镇 |  |
|  | 广州国际商品展贸城-海印公司园区项目 | 项目位于海印项目公司承租的展贸城A地块内，规划总占地面积约约2841亩，建筑面积约为355万平方米。 | 2012-2018 | 1381041 | 51836 | 1329205 | 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 广州市亿隆物业开发有限公司 | 化龙镇 |  |
|  | 清华科技园广州创新基地 | 项目占地面积1300亩，建筑面积84万平方米，包括研发中心、科技综合办公楼、科技企业孵化器楼、会展、公寓、配套商住等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入72亿元。 | 2008-2020 | 600000 | 70000 | 530000 | 广州市番禺创新科技园有限公司 | 番禺现代产业基地建设指挥部 | 石楼镇 |  |
|  | 广州国际商品展贸城-展贸城公司二期京东项目 | 项目位于广州国际商品展贸城B地块，占地面积约328亩（22万平方米），建筑面积约20万平方米，建设京东电子商务综合服务园，主要包括仓储展示区、商贸交易区、电商办公区、生活服务区和配套设施区。预期项目运营首年纳税超2800万元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入40亿元。 | 2015-2020 | 40000 | 3000 | 37000 | 广州国际商品展贸城股份有限公司 | 广州市亿隆物业开发有限公司 | 化龙镇 |  |
|  | 广州国际商品展贸城-达道物流项目 | 项目位于广州国际商品展贸城D地块，占地约365亩，该项目规划建筑面职约为17.9万平方米，拟建成货物配载中心区、办公综合楼区、堆场、车场区及物流生活区。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 2015-2018 | 31000 | 4093 | 26907 | 广州达道物流有限公司 | 广州市亿隆物业开发有限公司 | 化龙镇 |  |
|  | 广州国际商品展贸城-海印公司广州市机动车驾驶人考试场项目 | 项目位于海印项目公司承租的展贸城A地块内，用地面积17.3万平方米，占地面积7581.49平方米，建筑面积16293.13平方米。建设考试大楼、综合业务楼、车辆检查楼、科目三路考AB候考厅及雨棚、岗亭、模拟隧道、市政道路等。项目建成后，2020年比2015年增加收入0.42亿元。 | 2015-2017 | 18959 | 3015.13 | 15943.87 | 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 广州市亿隆物业开发有限公司 | 化龙镇 |  |
|  | 硅谷科技园 | 以大学城为核心的面积达73平方公里的国际创新城，积极对接中关村模式，着力打造广州“硅谷”。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 待定 |  |
|  | 浪潮集团南方中心运营总部 | 占地面积15437平方米，建筑面积61748平方米，包含“三中心，四基地”。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入64亿元。 | 2015-2017 | 300000 | 50000 | 250000 | 浪潮集团有限公司 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 番禺区 |  |
|  | 广州国际创新城CXC-01地块开发项目 | CXC-01地块总用地面积约10万平方米，定位为科技创新服务中心、创新城开发指挥中心，开发为高端商务办公区。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入10.76亿元。 | 2014-2017 | 194400 | 0 | 194400 | 待定 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 新造镇 |  |
|  | 广州国际创新城CXC-03地块开发项目 | CXC-03地块承担综合性交通枢纽功能及创新城内的商务、会展、娱乐、办公、产业孵化的综合功能。将建设、公交站场、城市客运站、交通衔接设施交通换乘设施、写字楼、酒店、商业配套设施。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入33.756亿元。 | 2014-2017 | 169874 | 0 | 169874 | 待定 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 新造镇 |  |
|  | 广州国际创新城CXC-04地块开发项目 | CXC-04土地用途为其他商务用地，用地面积11.17万平方米，建筑面积约30万平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入10亿元。 | 待定 | 41000 | 0 | 41000 | 待定 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 化龙镇 |  |
|  | 广州国际创新城CXC-09地块开发项目 | CXC-04土地用途为其他商业用途，用地面积3.47万平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入16.97亿元。 | 待定 | 22200 | 0 | 22200 | 待定 | 广州国际创新城开发建设指挥部 | 化龙镇 |  |
|  | 广州国家数字家庭应用示范产业基地二期研发园 | 番禺智慧城市之国家数字家庭应用示范产业基地项目（DN0601、DN0701、DN0901、DN1101）,广州国际创新城国家数字家庭应用示范产业基地研发孵化园配套管理综合楼（DN0801、DN0202）。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入80亿元。 | 2013-2017 | 380322 | 170000 | 210322 | 番禺信息技术投资发展有限公司 | 番禺信息技术投资发展有限公司 | 小谷围街 |  |
|  | 广州国际商品展贸城-广州五羊（番禺）园区项目 | 项目位于广州国际商品展贸城C地块，占地约354.3亩（折合约23.620万平方米），规划总建筑面积约20万平方米。达产后每年可实现税收约2500万元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入19亿元。 | 2015-2018 | 20000 | 1000 | 19000 | 广州强健投资管理有限公司 | 广州市亿隆物业开发有限公司 | 化龙镇 |  |
|  | 汉溪综合交通换乘枢纽商业配套项目 | 汉溪地铁综合交通换乘枢纽项目位处地铁三号线和即将建设的地铁七号线交汇处，面积约为78亩，可建成建筑总面积约24万多平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入2亿元。 | 2016-2019 | 400000 | 50 | 399950 | 广州市地下铁道总公司、番禺交通建设投资有限公司 | 番禺交通建设投资有限公司 | 大石街 |  |
|  | 广州南部（番禺）进口商品交易中心 | 项目总占地面积17.8万平方米，建筑面积347663平方米。项目拟分三期建设：一期是以莲花港工业园南侧部分作为现代物流园启动区；二期是以土地开发中心收储的商业金融用地开发的进口商品交易中心；三期是以莲花港工业园剩余部分继续扩展现代物流园规模。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2017-2020 | 200000 | 45 | 199955 | 番禺交通建设投资有限公司、珠江船务企业（集团）有限公司、广州市莲花山保税区投资管理有限公司 | 番禺交通建设投资有限公司 | 石楼镇 |  |
|  | 金山湖文化公园及金山湖文化科技园 | 公园总用地面积约1086666.7平方米(约1630亩)，其中文化科技园用地面积约385亩。建筑面积约214655平方米。金山湖文化公园建设包括大门、露天音乐广场、停车场、儿童公园、音乐漫道区、郊野休闲区等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.5 亿元。 | 2012-2018 | 410000 | 40950 | 369050 | 金山湖文化公园业主：区城管局；金山湖文化科技园业主：区房地产联合开发总公司 | 区房地产联合开发总公司 | 钟村街、南村镇 |  |
|  | 思科（广州）智慧城 | 思科（广州）智慧城项目拟选址广州国际创新城，预计占地面积约3.5平方公里，拟建设专注于IoE（万物互联）/IoT（物联网）业务的创新业务总部。通过成立创新应用研发中心，搭建万物互联云平台，并联合其国内及全球合作伙伴加速转型和创新，打造高标准智慧产业体系，形成智慧产业聚集区和规模效应，同时提供智能、环保、安全的智慧城市配套，建设“产、学、研、商、居”一体的智慧生态城市。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入100亿元。 | 2016-2030 | 200000 | 0 | 200000 | 思科系统国际有限公司 | 新造镇、区招商办 | 新造镇 |  |
|  | 比音勒芬服饰股份有限公司商业办公楼 | 建设商业办公楼，建筑层数为15层，地下室2层，总建筑面积36213.4平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入8亿元。 | 2015-2016 | 30000 | 1200 | 28800 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 南村镇、 区招商办 | 南村 |  |
|  | 信业悦都汇 | 项目净用地面积：31135平方米，总建筑面积：139906平方米。年创税收预计1500万元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入3.5亿元。 | 2014-2017 | 100000 | 60000 | 40000 | 广州市鼎泓投资有限公司 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 龙美国际动漫总部基地 | 项目（地上）总建筑面积：1565668.9㎡。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2013-2016 | 53000 | 38000 | 15000 | 东环街龙美村股份合作经济社 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 岭南电缆三旧改造项目 | 项目位于南村镇国泰路1号，占在24111平方米，总投资2.15亿元，建设为集公寓、办公、商业于一体的商业综合体。 | 2015-2018 | 21596 | 240 | 21356 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 南村镇、 区招商办 | 南村镇 |  |
|  | 番禺合诚大厦 | 占地面积4604平方米，建筑面积10848平方米，建设办公楼1幢，地上9层（部分2层）共5277平方米，地下3层共5571平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 2014-2016 | 10000 | 5000 | 5000 | 广州市番禺合诚实业有限公司 | 南村镇、 区招商办 | 南村镇 |  |
|  | 广汽丰田品牌汽车店项目 | 对现有三层旧建筑进行升级改造，包括整饰建筑外立面、铺设停车场、疏导周边通道、搭建一层钢结构的服务展销大厅等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2015-2016 | 5000 | 4000 | 1000 | 南草堂村经济合作社 | 南村镇 | 南村镇 |  |
|  | 桥南街龙星汽车4S店建设项目 | 占地面积13880平方米，建筑面积8229平方米，建设汽车4S店。 | 2015-2016 | 5000 | 1250 | 3750 | 广州市龙星翔鹏汽车销售服务有限公司 | 桥南街 | 桥南街 |  |
|  | 保利大都汇 | 主要为商业、写字楼、公寓、住宅。占地面积120000平方米（其中自有用地12万方），建筑面积380000平方米（其中自有开发38万方）。分五期开发，主要建设商业金融办公楼物业等。 | 2013-2018 | 500000 | 300000 | 200000 | 广州市宏和房地产开发有限公司 | 钟村街、区招商办 | 钟村街 |  |
|  | 日之泉总部大楼 | 占地面积6137平方米，建筑面积3.5万平方米，建设商业、公寓和甲级写字楼。 | 待定 | 40000 | 0 | 40000 | 待定 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 甘棠村“甘棠新地”商业项目 | 占地面积3.5万平方米，建筑面积8.9万平方米，建设商业综合楼项目。预计年收益近2000万元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.3亿元。 | 待定 | 30000 | 0 | 30000 | 待定 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 桥南街品牌汽车销售服务产业园项目 | 占地面积6499平方米，建筑面积共26065平方米，首期计划引进腾势品牌4S店和江苏众泰-知豆4S店项目。 | 待定 | 10000 | 0 | 10000 | 待定 | 桥南街 | 桥南街 |  |
|  | 广州市联合·国际商业街 | 总建筑面积3.2万平方米。 | 待定 | 8000 | 0 | 8000 | 待定 | 石壁街 | 石壁街 |  |
|  | 小平千百惠综合楼改造工程 | 占地面积3358平方米，建筑面积18900平方米。建设改造小平金融大厦，总层数11层。年产值360万元，年创税收21万元。 | 待定 | 3800 | 0 | 3800 | 待定 | 沙头街 | 沙头街 |  |
|  | 横江147亩地块开发项目 | 由区土地开发中心拍卖该块土地，建设商业项目。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 沙头街 | 沙头街 |  |
|  | 大学城五星级会议型酒店DSW0102、0201酒店地块) | 建筑面积40361平方米。建设1座五星级会议型酒店。 | 待定 | 100000 | 0 | 100000 | 待定 | 小谷围街 | 小谷围街 |  |
| （二） | 制造业 | 26 |  | 3525186 | 885152.3 | 2640033.7 |  |  |  |  |
|  | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂 | 项目占地面积426亩，建筑面积22万平方米，新建焊装和总装生产线，导入新车型专用工装及生产检测设备，形成16万辆/年的整车生产能力。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入205亿元。 | 2014-2016 | 473673 | 131000 | 342673 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 番禺现代产业基地建设指挥部 | 化龙镇 |  |
|  | 广汽传祺零部件工业园 | 项目占地面积1081亩，将引入包括汽车车灯、钢材加工、车内饰品、配件模具、电子元器件、仓储物流等18个广汽关联零部件配套项目。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入40亿元。 | 2008-2020 | 302031 | 71883 | 230148 | 各零部件项目 | 番禺现代产业基地建设指挥部 | 化龙镇 |  |
|  | 广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车产能（新增15万辆/年）扩建项目 | 项目占地面积250亩，建筑面积205082平方米。新建整车生产（冲压、焊接、涂装、总装）车间，扩建发动机联合厂房（含变速箱车间）、污水处理站、危险固废中转站，新建制造管理中心、公用站房等。达成年产乘用车15万辆，年产发动机15万台和年产变速箱10万台。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入150亿元。 | 2015-2016 | 260511 | 205133 | 55378 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 番禺现代产业基地建设指挥部 | 化龙镇 |  |
|  | 广州汽车集团自主品牌乘用车产能（20万辆/年）扩建调整项目 | 项目占地面积382.5亩，建筑面积211200平方米。新建冲压、焊装、涂装、总装、质量中心的厂房、综合站房等公用设施以及冲压和涂装生产线。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入250亿元。 | 2013-2016 | 422341 | 357265 | 65076 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 番禺现代产业基地建设指挥部 | 化龙镇 |  |
|  | 广汽集团汽车工程研究院化龙基地二期建设项目（第一阶段） | 项目建筑面积181588平方米，计划建设高新技术与新能源实验室，系统及零部件开发实验室、轻量化实验室以及工程样车及常规车停车场楼、科研设计大楼。 | 2016-2019 | 81387 | 0 | 81387 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 番禺现代产业基地建设指挥部 | 化龙镇 |  |
|  | 广汽乘用车新能源汽车及发动机、变速箱工厂建设项目 | 项目占地面积约1950亩，目前已协调了798亩工业用地指标，拟建设生产能力100万台/年的发动机车间、生产能力60万台/年的变速箱车间及生产能力20万辆/年的新能源汽车整车工厂，这三大项目总投资达140亿元，建成后预计年总产值达368亿元，年总税收达63亿元。 | 2016-2020 | 1400000 | 0 | 1400000 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 番禺现代产业基地建设指挥部 | 化龙镇 |  |
|  | 广州番禺通信级塑料光纤产业基地 | 占地面积24442平方米，建筑面积49000平方米。主要建设综合办公楼（科研楼）、PMMA生产厂房、拉纤车间等。每年新增用户塑料光纤线市场规模达6亿元，PMMA原料初期投产产能为塑料光纤芯料120吨和皮料200吨。年营业收入7.4亿元，年纳税额为1332.8万元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入6亿元。 | 2013-2017 | 37000 | 11223 | 25777 | 广州中科海通光纤科技有限公司 | 区招商办 | 石楼镇 |  |
|  | 广州中粮制罐有限公司新建项目 | 占地面积11000平方米，建筑面积11000平方米。包括三期厂房项目建设。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入10亿元。 | 2013-2016 | 67429 | 64429 | 3000 | 广州中粮制罐有限公司 | 区招商办 | 化龙镇 |  |
|  | 番禺珠江灯光演艺文化产业园 | 占地面积74844平方米，建筑面积190515平方米。包括研发大楼、.企业总部大楼、演艺文化创意中心展示大楼、演艺公寓（配套)。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2013-2016 | 60000 | 13505 | 46495 | 广州珠江灯光文化产业投资有限公司 | 区招商办 | 南村镇 |  |
|  | LED研发生产基地产业化技术改造 | 占地面积48000平方米，建筑面积100000平方米。建设LED研发及生产基地。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2016-2018 | 40000 | 0 | 40000 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 区招商办 | 番禺区 |  |
|  | 巨大集团研发制造基地 | 占地面积43446平方米，建筑面积78904平方米。拟设计规划4栋厂房、1栋员工宿舍、1栋配套及1栋科研厂房。项目建成后，项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入10亿元。 | 2015-2018 | 35000 | 2800 | 32200 | 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 | 区招商办 | 石楼镇 |  |
|  | 好太太研发生产基地 | 占地面积46000平方米，建设包括7万平方米厂房、200万套制造生产线、5000多平方米的研发中心、智能数码家居生产基地、办公大楼以及相关的配套生活设施。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2016-2019 | 30000 | 0 | 30000 | 广东好太太科技集团有限公司 | 区招商办 | 化龙镇 |  |
|  | 番禺电缆集团总部 | 占地面积66611平方米，建筑面积70000平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入5亿元。 | 2013-2017 | 28000 | 808 | 27192 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 区招商办 | 南村镇 |  |
|  | 高效节能LED演艺灯光产业化示范基地项目 | 项目的建设,总投资3亿元，其中固定资产投资1.5亿元，土地5000万元，包括：设备购置5000万元，工程投资1亿元；铺底流动资金1亿元。项目资金全部由广州市浩洋电子有限公司自筹解决，资金按照项目计划按时到位。建设内容：1、扩建生产厂房；2、扩建储存仓库；3、购置产品加工和检测试验的先进设备；4、建设与项目相关的给排水、电气、通风空调、压缩空气动力、环保、消防等公用配套工程。建设规模:项目建成后双班生产年新增LED演艺灯光系列产品20万台，形成LED演艺灯光产品生产示范基地。 | 2017-2018 | 30000 | 0 | 30000 | 广州市浩洋电子有限公司 | 石碁镇 | 石碁镇 |  |
|  | 广州计时文化产业园 | 项目占地面积14801平方米，建筑面积23682平方米。建设计时文化博物馆、工业旅游展示中心、厂房、综合办公大楼等。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.5亿元。 | 2013-2017 | 25000 | 1923 | 23077 | 广州五羊表业有限公司 | 区招商办 | 石碁镇 |  |
|  | 广日工业园二期项目 | 项目占地面积10142平方米，建筑面积43115平方米,分别建设电梯试验塔、产业化大楼、金工厂房等。试验区拥有多个国家级标准的实验室、电梯展示厅、品牌文化馆和培训中心。金工厂房三项目建成后用于矿山机械配件、特种电缆、电气控制柜及电气配件系列产品加工生产。电梯试验塔楼年生产能力14.5亿元/年，年创税收5500万元；新能源技术研究及产业化大楼项目年生产能力10亿元/年，预计年创税收5000万元；金工厂房三项目年生产能力1亿元/年，预计年创税收500万元。 | 2013-2016 | 13780 | 7396 | 6384 | 广州广日股份有限公司、广州广日电梯工业有限公司、广州广日电气设备有限公司 | 区招商办 | 石楼镇 |  |
|  | 番禺电缆集团智能输配电产品技术改造项目 | 占地面积28305平方米，建筑面积60000平方米。建设生产厂房40000平方米、办公楼5000平方米、仓储厂房10000平方米、员工生活、技术检测厂房5000平方米。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入3亿元。 | 2016-2017 | 10200 | 0 | 10200 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 区招商办 | 石碁镇 |  |
|  | 中海达空间信息产业园制造基地 | 拟在石碁镇选址约16亩工业用地，投资建设与测绘地理信息领域相关的全球导航卫星系统、地理信息系统及海洋信息等产品的核心技术研发生产基地。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 2016-2017 | 5000 | 0 | 5000 | 广东中海达卫星导航技术股份有限公司 | 区招商办 | 石碁镇 |  |
|  | 集成多传感器的高端海洋声学测量与探测设备研发及产业化 | 主要研制集成多传感器的高端海洋声学测量与探测设备，进行产业化推广。通过突破多声波测深关键技术；浅水多波束产品研制关键技术；多传感器集成辅助测量技术，开展关键技术研究、超声波探测仪与多波束测深设备研制、多传感器测量与探测系统集成的研究，形成集成多传感器的高端海洋声学测量与探测设备，重点实现高端海洋声学测量与探测设备的国产化。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 2015-2017 | 4000 | 761.3 | 3238.7 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 区招商办 | 待定 |  |
|  | 明珠电器节能型变压器项目 | 节能型变压器项目——扩大产能、建设国家级电气技术研究院（含设备、厂房改造、铺底流动资金，不含购置土地及土建投资）。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1亿元。 | 2016-2018 | 30000 | 0 | 30000 | 明珠电气有限公司 | 东环街 | 东环街 |  |
|  | 日立电梯（中国）有限公司大石厂区三期建设项目 | 建设职工食堂（建筑面积6203.1平方米，3层）、电气楼（建筑面积15731.8平方米，四层）、试验塔（面积17740.6，地下3层，地上39层），新增税收约2亿元。 项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入100亿元。 | 2013-2017 | 30634 | 9423 | 21211 | 日立电梯（中国）有限公司 | 大石街 | 大石街 |  |
|  | 新造镇新兴产业试点区 | 用地面积17850.31平方米，拟建设集互联网+、电子商务、研发、广州海归科技创业孵化基地及物流交易和技术交流中心于一体的高科技产业园区。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入6亿元。 | 2015-2016 | 25000 | 6000 | 19000 | 广州市奥金金属制品有限公司 | 新造镇 | 新造镇 |  |
|  | 万鼎跨国公司产业园项目 | 总用地面积221874.8平方米，建筑面积约43万平方米。建设包括恒联食品机械生产厂区、广东精创机械电梯配件生产厂区、广州鸿彩科技有限公司、广州锐光照明科技有限公司、广州中龙交通科技有限公司、广州柯美环保科技有限公司、红木一条街示范广场及跨国公司产业园生活配套区。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入4亿元。 | 2013-2017 | 100000 | 1288 | 98712 | 广州市万鼎投资开发有限公司 | 石楼镇 | 石楼镇 |  |
|  | 广州南车骏发电气有限公司产业化能力提升二期工程 | 项目占地面积4800平方米，建筑面积18000平方米，建设包括厂房建设、设备购置。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入8亿元。 | 2016-2017 | 5000 | 15 | 4985 | 广州南车骏发电气有限公司 | 石楼镇 | 石楼镇 |  |
|  | 广州石之通三层共挤膜建设项目 | 占地面积10000平方米，建设13条三层共挤膜生产线，生产能力达8000吨。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入 6亿元。 | 2015-2016 | 4000 | 0 | 4000 | 广州石之通高分子材料有限公司 | 沙湾镇 | 沙湾镇 |  |
|  | 联合科技公司厂房基建工程 | 总占地面积15362平方米，建筑面积12150平方米。建设1栋3层厂房（厂房2）、2栋4层的厂房（分别为厂房3和厂房4）以及1栋2层电房。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.3亿元。 | 2016-2017 | 5200 | 300 | 4900 | 广州市联合科技发展有限公司 | 石楼镇 | 石楼镇 |  |
| （三） | 农业 | 5 |  | 78746 | 17070 | 61676 |  |  |  |  |
|  | 现代化蔬菜园区 | 广州绿航农业科技有限公司租赁区农科所411亩的耕地投资建设现代化蔬菜园区。拟设定新型设施大棚建设面积占总耕地面积的80%以上，设施大棚建设标准为肩高4.5米以上、配套遮阳网设施，具有良好的通风、遮光、采光、控温、调水、环保等优点的钢架结构大棚。栽培方式为水培、基质无土栽培，计划建设成为集生产、引种、生态、科研、科普教育、配送等一体化的现代设施蔬菜示范基地。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.3亿元。 | 2015-2017 | 8000 | 1000 | 7000 | 广州绿航农业科技有限公司 | 区农业局 | 石碁镇 |  |
|  | 番禺粮食储备有限公司粮油储备库升级改造工程 | 港口粮库扩建二期工程项目规划总用地面积77410平方米，新建准低温楼房仓、一站式中心、地磅、塔架、卸粮坑、排涝泵房、蓄水池、机修车间、附属用房、消防水池、烘干塔、烘前仓、烘后仓等建（构）筑物，配套新建污水处理系统、道路广场以及绿地等室外工程，粮库仓容为13万吨（以小麦计）。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入4亿元。 | 2015-2018 | 30760 | 0 | 30760 | 广州市番禺粮食储备有限公司 | 区发展改革局 | 榄核镇 |  |
|  | 广东省广州市莲花山中心渔港建设项目 | 广东省广州市莲花山中心渔港建设项目：1.400HP码头：132.5米；2.200HP码头：293.5米；3.接岸工程：60米；4.港池挖泥：10.5万立方；5.综合执法办证中心：1000平方米（建筑面积）；6.港区道路及堆场：12700平方米；7.给水、消防：1项；8.供电、照明：1项；9.渔港标志：1项。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入0.011亿元。 | 2012-2016 | 6023 | 4770 | 1253 | 广州市莲港渔业开发有限公司 | 区农业局 | 石楼镇 |  |
|  | 番禺区海鸥岛现代渔业园区 | 1.建设硬底化机耕路长约66.8km；2.物联网智能化水产养殖测控试点5个；3.升级改造6000平方米水产养殖智能化繁育车间；4、园区基础网线铺设。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入1.26亿元。 | 2013-2016 | 3963 | 1300 | 2663 | 区农业局、石楼镇 | 区农业局 | 石楼镇 |  |
|  | 大石4A牲畜定点屠宰场 | 占地面积43473.5平方米，建筑面积49508.8平方米。包括屠宰车间、分割车间、待宰栏、独立功能间、办公生活大楼。建成投产后，按日宰10000头,年创税收约2353.78万元。项目建成后，2020年比2015年增加产值或收入30亿元。 | 2015-2016 | 30000 | 10000 | 20000 | 广州市番禺食品有限公司 | 区屠管办 | 大石街 |  |
| 三 | 生态环保 | 20 |  | 357457.2 | 111631 | 245826.2 |  |  |  |  |
|  | 钟村污水处理厂扩建工程 | 扩建厂区8万吨/天。 | 2016-2020 | 25140.6 | 0 | 25140.6 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 钟村街、石壁街 |  |
|  | 中部污水处理厂扩建工程 | 扩建厂区5万吨/天。 | 2016-2020 | 20715.4 | 0 | 20715.4 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 东环街 |  |
|  | 长堤西路莲湖涌至西丽桥段污水主干管工程 | 建设管网2.1km。 | 2016-2020 | 2481 | 0 | 2481 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 桥南街 |  |
|  | 石碁镇莲塘村污水支管网工程 | 建设管网10km。 | 2016-2020 | 5679 | 0 | 5679 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 石碁镇 |  |
|  | 石碁镇塱边村污水支管网工程 | 建设管网10km。 | 2016-2020 | 5633 | 0 | 5633 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 石碁镇 |  |
|  | 石壁街谢石环山河截污工程 | 建设管网5km。 | 2016-2020 | 3467 | 0 | 3467 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 石壁街 |  |
|  | 沙头街泵站工程 | 新建泵站5.5万吨/天。 | 2016-2020 | 1820 | 0 | 1820 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 沙头街 |  |
|  | 桥南街南堤路污水干管工程（国防基地至德兴桥） | 建设管网8.2km。 | 2016-2020 | 10822 | 0 | 10822 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 桥南街 |  |
|  | 前锋净水厂扩建三期工程 | 扩建污水处理规模20万吨/天。 | 2013-2016 | 48078 | 42140 | 5938 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 番禺区 |  |
|  | 莲湖涌截污管工程 | 建设管网3.6km。 | 2016-2020 | 1487 | 0 | 1487 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 莲湖涌 |  |
|  | 洛溪岛污水处理厂工程 | 新建污水处理厂1座。 | 2016-2020 | 20000 | 0 | 20000 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 洛溪岛 |  |
|  | 洛溪岛1号、2号泵站工程 | 新建污水泵站2座。 | 2016-2020 | 4000 | 0 | 4000 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 洛溪岛 |  |
|  | 洛溪岛污水主干管工程 | 建设管网10.5km。 | 2016-2020 | 11350 | 0 | 11350 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 洛溪岛 |  |
|  | 南浦岛主干管网工程 | 建设管网12km，泵站1座5.9万吨/天。 | 2016-2020 | 11103 | 0 | 11103 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 南浦岛 |  |
|  | 大石污水厂扩建工程 | 扩建厂区4万吨/天。 | 2016-2020 | 22284.2 |  | 22284.2 | 番禺水务股份有限公司 | 区水务局 | 大石街 |  |
|  | 火烧岗综合整治技改项目 | 火烧岗应急覆膜除臭工程、分选转运站建设、火烧岗陈腐垃圾无害化处理和原位修复工程前期工作、建设生物质资源利用项目。 | 2014-2024 | 117250 | 50000 | 67250 | 区城管局 | 区城管局 | 南村镇 |  |
|  | 番禺区大象岗森林公园首期工程 | 公园总规划面积3811.5亩，首期工程1259亩。首期工程，包括管理服务区、文化活动区、登山健身区、风景区等，新建管理用房面积约348.50平方米、新建入口景观广场和停车场、增设小型活动广场、健身设施、儿童游乐设施、公共卫生间、改造登山路径，设置观景平台、休息亭等。另新建给排水工程、消防工程、供电工程、绿化工程总面积约9162.5平方米、标识系统等配套设施工程。 | 2015-2016 | 6300 | 2300 | 4000 | 大石街 | 大石街 | 大石街 |  |
|  | 尖峰山森林公园建设项目 | 公园围蔽工程5500米；园内休闲小径3605.6米；建设1个10000平方米停车场；设置驿站岗亭或便民服务点4个、公厕2个、避雨亭4个；入口绿化景观改造15000平方米；其他相关配套设施。 | 2016-2021 | 5000 | 1000 | 4000 | 石碁镇 | 区城管局 | 石碁镇 |  |
|  | 化龙镇七沙水闸重建工程 | 工程共8孔，单孔净宽10m，总净宽80m，其中中间两孔为通航孔。水闸闸门采用平面定轮翻板式，闸门采用钢丝绳卷扬启闭机启闭，闸顶设置交通桥总宽7.5m。主要建筑物1级，按200年一遇防洪（潮）标准设计，排涝标准为20年一遇、24小时暴雨不成灾，最大过闸流量373m3/s。工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别与外江堤防一致为1级。 | 2014-2017 | 21254 | 6818 | 14436 | 区河涌管理所 | 化龙镇、区水务局 | 化龙镇 |  |
|  | 化龙镇七沙泵站新建工程 | 工程采用堤后式，设计排涝流量40m3/s，设计扬程2.5m，采用4台水泵机组，单机容量为630KW。排涝标准为20年一遇、24小时暴雨不成灾，规模为中型。泵站等别为Ⅲ等。主副泵站等建筑物级别为3级、出水建筑物不低于外江堤防级别为1级，临时建筑物级别为5级。 | 2014-2016 | 13593 | 9373 | 4220 | 区河涌管理所 | 化龙镇、区水务局 | 化龙镇 |  |
| 四 | 社会民生 | 96 |  | 1318069.9 | 213729.84 | 1098640.06 |  |  |  |  |
| （一） | 教育事业 | 44 |  | 319420 | 24821 | 294599 |  |  |  |  |
|  | 广东番禺中学（区实验中学）教学楼工程 | 建楼高六层的教学楼一幢，建筑占地面积1000.14平方米，建筑总面积8904平方米。 | 2013-2016 | 2574 | 1930 | 644 | 广东番禺中学 | 区教育局 | 市桥街 |  |
|  | 番发广场东、西塔楼装修改造工程 | 番发广场东、西塔楼及群楼，建筑物共二十层，拟装饰改造建筑面积25662 平方米。 | 2013-2016 | 6157 | 3694 | 2463 | 工商职校 (区人才中心） | 区教育局 | 市桥街 |  |
|  | 象贤中学扩建教学综合楼、羽毛球馆、体育馆、艺术馆工程项目 | 建教学楼，羽毛球馆，体育馆，艺术馆各一幢，项目总占地5442平方米，建筑总面积12847平方米。 | 2013-2016 | 3670 | 367 | 3303 | 象贤中学 | 区教育局 | 沙湾镇 |  |
|  | 象贤中学扩建后勤服务楼工程项目（暂定名） | 建高二层后勤服务楼一幢（一层停车，二层游泳馆，天面篮球场），建筑总面积5500平方米。 | 2016-2018 | 2800 | 0 | 2800 | 象贤中学 | 区教育局 | 沙湾镇 |  |
|  | 市桥侨联中学后勤服务楼工程 | 建设一栋高五层局部二层的后勤服务楼，占地面积1242平方米，总建筑面积9566.4平方米。 | 2014-2017 | 2970 | 50 | 2920 | 市桥侨联中学 | 区教育局 | 市桥街 |  |
|  | 禺山高级中学地下停车场工程 | 建面积为7600平方米的一层地下车库，占地面积7600平方米。 | 2014-2017 | 3822 | 50 | 3772 | 禺山高级中学 | 区教育局 | 桥南街 |  |
|  | 飞鹅岭中学 | 新建一所中学，办学规模30个班，占地约3万平方米，总建筑面积约2.7万平方米。 | 2013-2017 | 10000 | 50 | 9950 | 区教育局 | 区教育局 | 东环街 |  |
|  | 飞鹅岭幼儿一园 | 新建一所幼儿园，办学规模8个班，占地约3千平方米，总建筑面积约3千平方米。 | 2013-2017 | 1500 | 10 | 1490 | 区教育局 | 区教育局 | 东环街 |  |
|  | 飞鹅岭幼儿三园 | 新建一所幼儿园，办学规模8个班，占地约3千平方米，总建筑面积约3千平方米。 | 2013-2017 | 1500 | 10 | 1490 | 区教育局 | 区教育局 | 东环街 |  |
|  | 飞鹅岭小学 (加拿大国际学校) | 新建一所小学(办成加拿大国际学校)，办学规模36个班，占地约3万平方米，总建筑面积约2.7万平方米。 | 2013-2017 | 6500 | 100 | 6400 | 区教育局 | 区教育局 | 东环街 |  |
|  | 南村镇樟边小学重建工程 | 新建一所24班的小学；占地面积13400平方米，总建筑面积13000平方米。 | 2014-2016 | 4000 | 2300 | 1700 | 章边小学 | 区教育局 | 南村镇 |  |
|  | 石楼镇清流小学校工程 | 新建一所18个班小学，项目占地面积15917.85平方米，总建筑面积9343平方米。 | 2013-2016 | 2976 | 100 | 2876 | 清流小学 | 区教育局 | 石楼镇 |  |
|  | 番禺中学扩建九年一贯制学校及国际部校区 | 新建一所24个小学班、48个初中班、18个国际班的九年一贯制学校及国际部校区，项目占地面积124787平方米，总建筑面积104319平方米。 | 2013-2018 | 50000 | 2000 | 48000 | 番禺中学 | 区教育局 | 桥南街 |  |
|  | 新造职业技术学校扩建工程 | 新建教学楼、宿舍、行政楼及学术交流中心等建筑，项目占地面积100934平方米，总建筑面积70854平方米。 | 2013-2018 | 27685 | 1600 | 26085 | 新造职中 | 区教育局 | 新造镇 |  |
|  | 大学城中学 | 1所中学24个班，占地面积26432平方米。 | 2015-2017 | 7500 | 0 | 7500 | 区教育局 | 区教育局 | 广州大学城 |  |
|  | 大学城小学 | 1所小学24个班，占地面积19292平方米。 | 2015-2017 | 5000 | 0 | 5000 | 区教育局 | 区教育局 | 广州大学城 |  |
|  | 大学城幼儿一园 | 1所幼儿园18个班，占地面积5400平方米。 | 2015-2017 | 2500 | 0 | 2500 | 区教育局 | 区教育局 | 广州大学城 |  |
|  | 石楼镇重文小学 | 新建一所24个班的小学，项目占地面积16261平方米，总建筑面积10556平方米。 | 2014-2017 | 5451 | 50 | 5401 | 石楼镇 | 区教育局 | 石楼镇 |  |
|  | 广东仲元中学第二校区（暂定名） | 选址建设第二校区，按照60班高中进行规划，项目占地面积约150亩，建筑面积约69500平方米（由原拆迁扩建改为选址建设第二校区）。 | 2015-2018 | 29850 | 0 | 29850 | 仲元中学 | 区教育局 | 石碁镇 |  |
|  | 锦庭小学 | 新建一所24个班的小学，项目占地面积13138平方米，总建筑面积20563平方米。 | 2014-2018 | 6710 | 45 | 6665 | 桥南街 | 区教育局 | 桥南街 |  |
|  | 福愉小学 | 新建一所24个班的小学，项目占地面积19661平方米，总建筑面积21500平方米。 | 2014-2018 | 7550 | 52 | 7498 | 桥南街 | 区教育局 | 桥南街 |  |
|  | 福愉西小学 | 新建一所36个班的小学，项目占地面积28057平方米，总建筑面积21501平方米。 | 2015-2018 | 9086 | 0 | 9086 | 桥南街 | 区教育局 | 桥南街 |  |
|  | 沙湾荟贤小学 | 新建一所24个班的小学，项目占地面积14123平方米，总建筑面积37866平方米。 | 2014-2018 | 5700 | 26 | 5674 | 沙湾镇 | 区教育局 | 沙湾镇 |  |
|  | 石楼中学扩建工程（暂定名） | 征地20亩体育馆，建设后勤服务楼，扩建400米跑道的运动场。 | 2015-2017 | 3660 | 60 | 3600 | 石楼镇 | 区教育局 | 石楼镇 |  |
|  | 南村镇中心幼儿园 | 新建一所24个班的幼儿园，项目占地面积10000平方米，建筑面积10300平方米。 | 2015-2018 | 2500 | 0 | 2500 | 南村镇 | 区教育局 | 南村镇 |  |
|  | 番禺区化龙镇中心幼儿园工程 | 新建一所12个班幼儿园，占地面积4083平方米，建筑面积4700平方米。 | 2015-2018 | 2365 | 500 | 1865 | 化龙镇 | 区教育局 | 化龙镇 |  |
|  | 石碁第三中学多功能综合楼建设工程（暂定名） | 新建一幢三层多功能综合楼建设工程，内含游泳池、报告厅、美术音乐室等，建筑面积约6000平方米。 | 2015-2018 | 2200 | 0 | 2200 | 石碁第三中学 | 区教育局 | 大龙街 |  |
|  | 亚运城配套小学2 | 新建一所30班小学，用地规模22603㎡，规划建筑面积10500㎡。 | 2015-2018 | 4000 | 0 | 4000 | 利和房地产公司 | 区教育局 | 亚运城 |  |
|  | 亚运城配套小学3 | 新建一所30班小学，用地规模23657㎡，规划建筑面积10500㎡。 | 2015-2018 | 4000 | 0 | 4000 | 利和房地产公司 | 区教育局 | 亚运城 |  |
|  | 番禺大道商住小区配套小学 | 新建一所30班小学，用地规模21905㎡，规划建筑面积11771㎡。 | 2015-2018 | 4500 | 0 | 4500 | 长隆房地产公司 | 区教育局 | 钟村街 |  |
|  | 倚莲半岛配套小学 | 新建一所24班小学，用地规模19951㎡，规划建筑面积8100㎡。 | 2015-2018 | 3100 | 0 | 3100 | 番禺交通建设投资有限公司 | 区教育局 | 石楼镇 |  |
|  | 利联新城小区配套小学 | 新建一所24班小学，用地规模21388㎡，规划建筑面积12798㎡。 | 2015-2018 | 4800 | 0 | 4800 | 利联房地产公司 | 区教育局 | 石楼镇 |  |
|  | 祈福新邨九年一贯制学校 | 新建一所60班九年一贯制学校，用地规模38267㎡，规划建筑面积19440㎡。 | 2015-2018 | 7300 | 0 | 7300 | 祈福房地产公司 | 区教育局 | 钟村街 |  |
|  | 祈福新邨配套小学 | 新建一所30班小学，用地规模22452㎡，规划建筑面积16776㎡。 | 2015-2018 | 6400 | 0 | 6400 | 祈福房地产公司 | 区教育局 | 钟村街 |  |
|  | 雅居乐中学 | 新建一所48班九年一贯制学校，用地规模50387㎡，规划建筑面积31200㎡。 | 2015-2018 | 12000 | 0 | 12000 | 雅居乐房地产公司 | 区教育局 | 南村镇 |  |
|  | 广州南站配套小学 | 新建一所18班小学，用地规模12760㎡，规划建筑面积9000㎡。 | 2015-2018 | 5500 | 0 | 5500 | 市土地开发中心 | 区教育局 | 石壁街 |  |
|  | 南天名苑配套小学 | 新建一所24班小学，用地规模18360㎡，规划建筑面积8640㎡。 | 2015-2018 | 3300 | 0 | 3300 | 得保利房地产公司 | 区教育局 | 洛浦街 |  |
|  | 南天名苑配套中学 | 新建一所24班中学，用地规模25200㎡，规划建筑面积14400㎡。 | 2015-2018 | 5500 | 0 | 5500 | 得保利房地产公司 | 区教育局 | 洛浦街 |  |
|  | 南村中学扩建工程 | 占地面积2000平方米，建筑总面积12900平方米，综合艺术楼一幢。 | 2013-2016 | 3000 | 2600 | 400 | 南村中学 | 南村镇、区教育局 | 南村镇 |  |
|  | 番禺区第二期校舍安全工程 | 番禺区23所学校，幼儿园校舍安全工程，建设规模共82958平方米。 | 2013-2016 | 11478 | 9227 | 2251 | 区教育局 | 区教育局 各镇街 | 番禺区 |  |
|  | 番禺区职业技能培训学校(区高技能人才公共实训鉴定基地)二、三期建设 | 占地面积约15亩，建设2.14万平方米校舍，其中教学实训综合楼1.47万平方米(不含地下车库0.4万平方米）、改造学生宿舍和饭堂0.27万平方米。项目建成后，配备实训工位1500个，年培训量达5万人次。 | 2017-2018 | 9600 | 0 | 9600 |  | 区人力资源和社会保障局 | 东环街 |  |
|  | 校舍建设项目 | 项目包括沙滘中学（洛浦中心小学）扩建体育馆工程、螺阳小学体育馆、番禺职业技术学校扩建工程、大石街中心幼儿园、石楼镇重文小学、化龙镇中心幼儿园、蚬涌俊贤小学教学楼，石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼。 | 待定 | 15766 | 0 | 15766 |  | 区教育局 | 番禺区 |  |
|  | 横江小学扩校工程 | 建教学楼，增设14个教学班。 | 2016-2017 | 2500 | 0 | 2500 |  | 区教育局 |  |  |
|  | 汀根村幼儿园校舍拆建项目 | 占地面积1000平方米，建筑面积1200平方米。6个教学班。 | 2016-2017 | 450 | 0 | 450 |  | 区教育局 | 沙头街 |  |
| （二） | 医疗卫生 | 31 |  | 220941.52 | 31774 | 189167.52 |  |  |  |  |
|  | 祈福医院二期 | 项目用地面积53000多平方米，总建筑面积19万平方米，建设祈福医院门诊、住院楼及地下车库等。 | 2014-2017 | 40000 | 10000 | 30000 | 祈福医院 | 广东祈福医院有限公司 | 钟村街 |  |
|  | 何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程 | 现址部份建筑拆除，新建一座高15层、地下1层、建筑面积约32703平方米的外科医疗综合大楼。规划用地面积12403平方米。 | 2014-2017 | 16600 | 1000 | 15600 | 何贤纪念医院 | 区卫生和计划生育局 | 市桥街 |  |
|  | 广州市番禺区石楼人民医院扩建住院楼工程 | 占地面积2500平方米，建筑面积12300平方米。建设一幢地下一层，地上6层新住院楼，新增床位200张。 | 2015-2017 | 5026.3 | 500 | 4526.3 | 石楼人民医院 | 区卫生和计划生育局 | 石楼镇 |  |
|  | 番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程 | 工程建筑总面积88560平方米。包括新建污水处理站、高压氧舱楼一幢，新建门急诊、医技、住院楼一幢，新建地下机械车库。 | 2016-2019 | 65415.42 | 2145 | 63270.42 | 番禺区中医院 | 区卫生和计划生育局 | 市桥街 |  |
|  | 番禺区中医院何添楼改造工程 | 对何添楼进行全面改造，楼高13层，建筑面积为16008平方米。 | 2014-2016 | 7995 | 2500 | 5495 | 番禺区中医院 | 区卫生和计划生育局 | 市桥街 |  |
|  | 番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程 | 工程为区精神康复服务中心，是包含门诊、康复病房、康复训练、培训为一体的专科医院大楼,建设配套变电房。地上10层，地下1层，总建筑面积为11255.85平方米。其中，地上建筑面积9904.85平方米；地下建筑面积为1351.2平方米；建筑高度为41.85米。 | 2015-2017 | 5998 | 420 | 5578 | 岐山医院 | 区卫生和计划生育局 | 沙湾镇 |  |
|  | 番禺区大石人民医院易地重建项目 | 用地面积为41025平方米，总建筑面积为88000平方米，建楼高十六层的门诊住院综合楼一幢，楼高三层的配套用房一幢，楼高一层高压氧舱一幢，地下污水处理池一座。其中，门诊住院综合楼45973平方米；配套用房1719平方米；高压氧舱308平方米；地下污水处理池209.7平方米。 | 2014-2016 | 28000 | 13489 | 14511 | 区第二人民医院 | 区卫生和计划生育局 | 大石街 |  |
|  | 广州市番禺区疾病预防控制中心易地新建项目 | 项目由房屋建筑、场地和配套设施组成。建设2栋楼（公共卫生大楼、后勤保障楼）。总建筑面积19300平方米（含地下室），地下室约面积2000平方米。 | 待定 | 12000 | 0 | 12000 |  | 区卫生和计划生育局 | 待定 |  |
|  | 番禺区石碁镇人民医院门诊大楼工程 |  | 2016 | 2360 | 920 | 1440 | 石碁镇人民医院 | 区卫生和计划生育局 | 石碁镇 |  |
|  | 番禺区化龙医院住院综合大楼工程 |  | 2014-2017 | 4160 | 800 | 3360 | 化龙医院 | 区卫生和计划生育局 | 化龙镇 |  |
|  | 番禺区儿童医院建设工程 | 根据区政府常务会议（番府十六届112次）决定，番禺儿童医院第二选址改在大龙街茶东村陈氏宗祠南侧，新环东路北侧，文桥路西侧，用地面积32668平方米。 | 2016-2020 | 20000 | 0 | 20000 |  | 区卫生和计划生育局 | 大龙街 |  |
|  | 雅居乐北苑医院装修工程项目 | 公建配套移交项目，占地面积33014平方米，建筑面积26360平方米，建一栋6层住院楼，医技楼6层、门诊楼5层（局部4层）医院大楼装修。 | 2017-2018 | 6625 | 0 | 6625 | 区卫生和计划生育局 | 区卫生和计划生育局 | 南村镇 |  |
|  | 东环街社区卫生服务中心工程 | 公建配套设施面积3030平方米室内装修。 | 2017 | 363.6 | 0 | 363.6 | 东环街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 东环街 |  |
|  | 东环街富豪山庄社区卫生服务站 | 富豪商业中心项目公建配套设施720平方米室内装修。 | 2016 | 86.4 | 0 | 86.4 | 东环街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 东环街 |  |
|  | 东环街金山谷社区卫生服务站 | 面积约为335平方米室内装修。 | 2016 | 40.2 | 0 | 40.2 | 东环街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 东环街 |  |
|  | 大龙街茶东社区卫生服务站 | 大龙街茶东村设置社区卫生服务机构，拟对茶东村卫生站原址装修，面积550平方米。 | 2016 | 66 | 0 | 66 | 大龙街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 大龙街 |  |
|  | 石楼镇清流社区卫生服务站 | 清流村卫生站原址重建900平方米，配套建设社区卫生服务站。 | 2016 | 300 | 0 | 300 | 石楼镇社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 石楼镇 |  |
|  | 石楼镇沙浦社区卫生服务站 | 石楼镇清流社区卫生服务站装修，面积600平方米。 | 2016 | 120 | 0 | 120 | 石楼镇社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 石楼镇 |  |
|  | 洛浦街百事佳社区卫生服务中心 | 丽江居委百事佳花园项目公建配套设施，面积2500平方米室内装修。 | 2018 | 300 | 0 | 300 | 洛浦街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 洛浦街 |  |
|  | 洛浦街锦绣半岛社区卫生服务站 | 洛浦街锦绣半岛花园项目公建配套设施600平方米室内装修。 | 2018 | 72 | 0 | 72 | 洛浦街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 洛浦街 |  |
|  | 桥南街草河社区卫生服务站 | 桥南街水韵蓝湾项目公建配套设施300平方米室内装修。 | 2018 | 36 | 0 | 36 | 桥南街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 桥南街 |  |
|  | 桥南街保利香逸花园社区卫生服务站 | 桥南街保利香逸花园项目公建配套设施301平方米室内装修。 | 2018 | 36 | 0 | 36 | 桥南街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 桥南街 |  |
|  | 桥南街可逸阳光社区卫生服务站 | 桥南街南城可逸阳光项目公建配套设施302平方米室内装修。 | 2018 | 36 | 0 | 36 | 桥南街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 桥南街 |  |
|  | 桥南街可逸江畔社区卫生服务站 | 桥南街可逸江畔项目公建配套设施303平方米室内装修。 | 2018 | 36 | 0 | 36 | 桥南街社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 桥南街 |  |
|  | 南村镇诺德名都社区卫生服务站 | 南村镇诺德名都项目公建配套设施230平方米室内装修。 | 2016 | 27.6 | 0 | 27.6 | 南村镇社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 南村镇 |  |
|  | 南村镇华南碧桂园社区卫生服务中心 | 南村镇华南碧桂园目公建配套设施2100平方米室内装修。 | 2017 | 252 | 0 | 252 | 南村镇社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 南村镇 |  |
|  | 化龙镇社区卫生服务中心 | 新建2000平方的社区卫生服务中心。 | 2020 | 1000 | 0 | 1000 | 化龙镇社区卫生服务中心 | 区卫生和计划生育局 | 化龙镇 |  |
|  | 番禺疗养院工程（康复大楼） | 改、拆、建8000平方米，新建8000平方米（五层）。 | 2016-2020 | 2500 | 0 | 2500 | 番禺疗养院 | 区卫生和计划生育局 | 沙头街 |  |
|  | 番禺区慢性病防治站门诊楼、康复楼装修改造工程项目 | 装修改造工程建筑总面积5529平方米，主要包括：室内装修、网络电气照明工程、消防工程、给排水工程及空调通风系统工程、污水处理等。 | 2016-2018 | 1000 | 0 | 1000 | 番禺区慢性病防治站 | 区卫生和计划生育局 | 市桥街 |  |
|  | 番禺区妇幼保健和计划生育服务中心升级改造， | 番禺区妇幼保健和计划生育服务中心升级改造，面积3400平方米。 | 2017-2020 | 340 | 0 | 340 | 何贤纪念医院 | 区卫生和计划生育局 | 市桥街 |  |
|  | 镇街妇幼保健计生服务分中心 | 在洛浦街、小谷围街、石楼镇设立妇幼保健计生服务分中心。 | 2017-2020 | 150 | 0 | 150 | 何贤纪念医院 | 区卫生和计划生育局 | 洛浦街、小谷围街、石楼镇 |  |
| （三） | 文化事业 | 8 |  | 47029.75 | 1670 | 45359.75 |  |  |  |  |
|  | 沙头街文化广场 | 拟建设18000平方米文化广场，分为中心广场和运动休闲区；建设一座4层文体中心，建筑面积约为2000平方米。 | 2015-2020 | 1010 | 0 | 1010 | 沙头街 | 沙头街 | 沙头街 |  |
|  | 洛浦文化广场 | 规划占地约49.2亩。 | 2016-2020 | 6500 | 0 | 6500 | 洛浦街 | 区文化广电新闻出版局 | 洛浦街 |  |
|  | 番禺区工人文化宫 | 工人文化宫大楼建筑面积约23000平方米，建设职工服务中心及办事大厅、职工教育培训类场室、职工娱乐休闲类场室、职工文化体育类场室、会议类场室、宣传类场室、展览类场室、活动中心管理场室以及相关配套服务功能等。室外职工活动广场建有职工篮球场、羽毛球场、职工文化活动广场、职工表演舞台、停车场等配套设施。 | 2015-2017 | 19915.57 | 530 | 19385.57 | 区总工会 | 区基建办 | 番禺区 |  |
|  | 番禺国家地面气象观测站和番禺科普馆工程项目 | 1. 番禺国家地面气象观测站：用地面积2550平方米（规格85米*30米），建设包括国家标准地面气象观测场、城市气候观测场、大气灰霾观测场。2. 番禺科普馆：用地面积4000平方米，建筑面积4000平方米，楼高4层。科普展示内容为气象、三防、天文、消防、地震、自然科学等。 | 2015-2017 | 5200 | 500 | 4700 | 区气象局 | 区气象局 | 市桥街 |  |
|  | 大岭村赤松宫 | 规划用地面积为20003平方米，建筑面积7770.21平方米，计划兴建放生池1个、鼓楼2座、流通处2座、灵宫殿1座、观音殿1座、财神殿1座、大仙殿1座、文昌殿1座、关帝殿1座、八仙殿1座、斋堂1座及管理楼、宿舍楼、住持楼、功德楼、公共卫生间等。 | 待定 | 6520 | 340 | 6180 | 广州市道教协会 | 石楼镇 | 石楼镇 |  |
|  | 番禺区图书新馆 | 新馆定位为大型的（一级）图书馆，目标总藏量240万册，地上建筑面积为2.8万平方米，设阅览座位1500个。建设1000平方米的“番禺区档案史志馆”和2000平方米的“番禺区民间工艺展馆”。 | 待定 | 待定 |  |  |  | 区文化广电新闻出版局 | 市桥街 |  |
|  | 珠宝文化博物馆 | 拟以番禺博物馆为依托，在该馆4楼划出约1000平方米的场室作为建设番禺珠宝文化馆之用。该馆初步计划设5个展区。 | 2016 | 600 | 0 | 600 | 番禺博物馆 | 区文化广电新闻出版局 | 番禺博物馆 |  |
|  | 海云寺原址重建工程 | 位于南村镇岗村，占地面积67424平方米，建筑面积10600平方米，计划总投资7284.18万元。 | 待定 | 7284.18 | 300 | 6984.18 |  | 区民族宗教局 | 南村镇 |  |
| （四） | 社会保障 | 13 |  | 730678.63 | 155464.84 | 569513.79 |  |  |  |  |
|  | 城市防灾减灾及公共气象服务两个体系建设 | 1.灾害性天气监测预报平台建设。更新全区自动气象站，建设分镇街预警系统。2.大气生态环境监测预警平台建设。3.城市防灾减灾和公共服务一体化平台建设。建设直通网格预警服务、气象防灾服务公共产品库、气象信息服务站等系统。 | 2016-2020 | 2000 | 0 | 2000 | 区气象局 | 区气象局 | 各镇街 |  |
|  | 番禺区社会福利院新儿童大楼工程 | 建设五层、建筑面积3500平方米的儿童大楼。其中，地下一层为架空层，二至四层为弃婴孤儿生活区，五层为康复、教育综合功能区。 | 2015-2016 | 1500 | 20 | 1480 | 区民政局 | 区民政局 | 市桥街 |  |
|  | 南浦敬老院 | 规划占地约40亩。 | 2016-2020 | 20000 | 0 | 20000 |  | 区民政局 | 洛浦街 |  |
|  | 虎门二桥（番禺段）石楼镇沙南村安置区 | 项目用地面积36000平方米，规划建设用地为33800.4平方米。规划安置用房120套，含36栋低层双拼住宅（1栋两套，合计72套），6栋四层公寓（32套建筑面积120平方米户型，16套90平方米户型）。 | 待定 | 17855 | 106.84 | 17748.16 | 石楼镇 | 石楼镇 | 石楼镇 |  |
|  | 市桥街东郊村及周边成片更新改造项目 | 占地面积153700平方米，现状建筑面积222500平方米，更新改造后建筑面积370300平方米。建设8万平方米住宅、5000平方米商铺；改善城区交通和市桥河景观，扩建长堤东路。 | 2014-2019 | 150000 | 113979 | 36021 | 市桥街 | 市桥街 | 番禺区 |  |
|  | 新造新城留用地统一开发暨拆迁安置区建设项目 | 项目占地面积115157平方米，计划建筑总面积309450平方米（含地下停车场）。 | 2014-2018 | 143700 | 1300 | 142400 |  | 区住房建设局 | 新造镇 |  |
|  | 复甦新村安置区 | 项目占地面积154187.2平方米，建筑总面积386886平方米（含地下二层停车场面积87000平方米），包含建设十一层安置住宅楼58幢，面积205920平方米；建设十五层安置住宅楼12幢，面积90966平方米；建设三层公建配套楼1幢，面积3000平方米。 | 2015-2018 | 137992.63 | 140 | 137852.63 | 区土地开发中心 | 区住房建设局 | 化龙镇 |  |
|  | 盛龙安置区（二期） | 项目规划总用地面积72746平方米，总建筑面积24.7万平方米。 | 2015-2018 | 115833 | 200 | 115633 |  | 区住房建设局 | 化龙镇 |  |
|  | 桥南街德信路保障房项目 | 项目用地面积20933平方米，建筑面积71148平方米。拟建4栋公租房及相关配套设施，约1500套。 | 2016-2019 | 51759 | 1000 | 50759 | 区住房保障办 | 区住房建设局 | 桥南街 |  |
|  | 广汽生活区15#-19#楼 | 建筑用地面积约35600平方米，拟建配套综合服务中心1幢，公交首尾站1幢，公共厕所1座，生活垃圾收集站1座及住宅楼3幢，总建筑面积为129511平方米。 | 2013-2017 | 43975 | 19719 | 24256 | 区住房保障办 | 区住房建设局 | 化龙镇 |  |
|  | 康裕南园安置区（首、二期） | 总用地面积为13409.2平方米，总建筑面积约55459平方米，规划建设安置住宅楼7栋，容积率3.47。可安置402户。 | 2012-2018 | 18400 | 8000 | 9900 | 区土地开发中心 | 区住房建设局 | 市桥街 |  |
|  | 南景园安置区西园一期 | 用地面积为6664平方米，总建筑面积为31889.43平方米（含地下车库面积，无人防地下室）。建设257套安置房。 | 2012-2016 | 9148 | 6100 | 3048 | 区土地开发中心 | 区住房建设局 | 桥南街 |  |
|  | 广明高速公路韦涌村拆迁安置区工程 | 工程由46户联排别墅、4栋7层多层公寓、3栋16层高层公寓和2栋18层高层公寓、负1层地下停车库、全区基础设施配套工程组成。 | 2014-2016 | 18516 | 3000 | 15516 | 区基建办 | 区基建办 石壁街 | 石壁街 |  |